Ημερομηνία 18/7/2016

Αρ. Πρωτ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2016-18ης Συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 308

Περίληψη

Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου:”ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ”

Στη Λιβαδειά σήμερα στις 15 του μηνός Ιουλίου 2016, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 19.00 στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε εκτάκτως το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 17117/11-7-2016 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Γεωργαντά Ελισάβετ, η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρα  67παρ.5 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες  17 σύμβουλοι δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ							ΑΠΟΝΤΕΣ

| 1 | Νταντούμη Ιωάννα | 1 | Φορτώσης Αθανάσιος |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Δημητρόπουλος Ιωάννης | 2 | Κουτούλα Παγώνα |
| 3 | Κωτσαδάμ Γεώργιος | 3 | Σαλαπατάρας Στυλιανός |
| 4 | Σπυρόπουλος Δημοσθένης | 4 | Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία |
| 5 | Τόλιας Δημήτριος | 5 | Αλεστάς Αθανάσιος |
| 6 | Ντελίκος Κωνσταντίνος | 6 | Ρούσσαρης Αριστείδης |
| 7 | Διαμαντόπουλος Ανδρέας | 7 | Μητάς Αλέξανδρος |
| 8 | Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη | 8 | Γκικόπουλος Σπυρίδων |
| 9 | Κυπραίος Χρήστος | 9 | Σωτηρόπουλος Κων/νος |
| 10 | Γεωργαντά Ελισσάβετ | 10 | Δελής Παναγιώτης |
| 11 | Καρβούνης Σωτήριος | 11 | Κοτσικώνας Επαμεινώνδας |
| 12 | Καράντζαλης Δημήτριος | 12 | Μπράλιος Νικόλαος |
| 13 | Θεοδωρόπουλος Στυλιανός | 13 | Ζιώγας Γεώργιος |
| 14 | Παπαθανασίου Χρήστος | 14 | Σκλάβος Γεώργιος |
| 15 | Καπλάνης Κωνσταντίνος | 15 | Παπαϊωάννου Λουκάς |
| 16 | Αρκουμάνης Πέτρος | 16 | Θεοδώρου Θεόδωρος |
| 17 | Αίσωπος Κωνσταντίνος |  | Αν και κλήθηκαν νόμιμα |

Καθώς επίσης, οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων:

1.Δήμου Νικολίτσα (Λιβαδειάς), 2.Λαζάρου Ιωάννης (Κυριακίου), 3.Φίλων Παναγιώτης (Αγίας Άννας), 4.Σπυρόπουλος Αθανάσιος (Αγίου Βλασίου), 5.Μιχάλη Γεωργία (Αγίου Γεωργίου), 6.Ράπτης Βασίλειος (Αγίας Τριάδας), 7.Φλώρος Ιωάννης (Ακοντίου), 8.Λύτρας Παναγιώτης (Αλαλκομενών), 9. Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος (Ανθοχωρίου), 10.Βρούζας Θωμάς (Βασιλικών), 11.Στουρνάρας Παναγιώτης (Δαύλειας), 12.Γκικόπουλος Νικόλαος (Θουρίου), 13.Τζανόπουλος Νικόλαος (Κορώνειας), 14.Μάρκος Γεώργιος (Λαφυστίου), 15.Κουρεντής Αθανάσιος (Μαυρονερίου),

16.Ζησιμόπουλος Αθανάσιος (Παρορίου), 17.Σκούρας Ανδρέας (Προσηλίου), 18.Παπαδά Αγγελική (Προφήτη Ηλία), 19.Γκικόπουλος Αλέξανδρος (Ρωμέϊκου), 20. Καρανάσος Αθανάσιος (Χαιρώνειας).

Παρούσης και της προσκληθείσας Δημάρχου κας Πούλου Γιώτας.

Η κα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Εισηγούμενη το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η κα Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ΄αριθμ. Πρωτ.  16960/7-7-2016 εισήγηση της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου , σύμφωνα με την οποία:

- Για την εκτέλεση του έργου συντάχθηκε η μελέτη με αριθμό  113/2015 από τη Τεχνική Υπηρεσία του Δ. Λεβαδέων προϋπολογισμού  δαπάνης  240.760,00 € με το ΦΠΑ.

- Με την υπ’ αριθμόν  343 / 13-11-2015 (ΑΔΑ:ΒΖ7ΩΩΛΗ-ΦΙ3)  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καταρτίστηκαν οι όροι Διακήρυξης της Δημοπρασίας που διεξήχθη στις  08-12-2015.

- Με την υπ’ αριθμόν  401 / 28-12-2015  (ΑΔΑ:Ω88ΝΩΛΗ-8ΟΙ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα πρακτικά της Δημοπρασίας και εγκρίθηκε η ανάθεση εκτέλεσης του έργου στον ΥΦΑΝΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ, με έκπτωση 46,00% . Ο έλεγχος νομιμότητας της ως άνω απόφασης έγινε  με το αρ. πρωτ. 91/5429/19-01-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης Νομού Βοιωτίας.

- Με την υπ’ αριθμόν  66 / 09-03-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων, έγινε ο έλεγχος των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών

- Η σύμβαση του έργου συνολικού ποσού 130.010,40 € με Φ.Π.Α. 23% υπεγράφη στις  14 /04/2016.

- Η συνολική προθεσμία του έργου είναι δέκα πέντε (15) μήνες , ήτοι λήξη εκτέλεσης αυτού                  14/07/2016.

Το έργο  χρηματοδοτείται  από πιστώσεις  “ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2013” (Σ.Α.Τ.Α). του Δ. Λεβαδέων.

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της παρούσης μελέτης είναι η  αποκατάσταση   βλαβών τών οδοστρωμάτων  σε όλο τον Καλλικρατικό Δήμο Λεβαδέων γιά την άρση η πρόληψη ατυχημάτων. Για την εκτέλεση του έργου οι βασικές εργασίες που προβλέπονται να γίνουν είναι οι εξής :

Ανακατασκευή κατεστραμμένων κρασπεδορείθρων  με τοποθέτηση νέων

Ανακατασκευή με αντιολησθηρές πλάκες  σε οδούς και σε πεζοδρόμους ήπιας κυκλοφορίας.

Ανακατασκευή  προβληματικών σημείων τσιμεντοστρωμένων δημοτικών οδών.

Επισκευές φρεατίων και εσχαρών σε δημοτικούς οδούς

Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων, εν θερμώ ή με ψυχρή άσφαλτο

Τοποθέτηση νέων και επισκευή παλαιών κιγκλιδωμάτων

Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 1ου Α.Π.Ε.

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) συντάχθηκε  για να συμπεριλάβει την αύξηση του ΦΠΑ από 23% σε 24%.

Δ.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών μετά την απορρόφηση του ποσού των 852,41 €  από τα απρόβλεπτα της σύμβασης, δεν παρουσιάζει καμιά  μεταβολή σε σχέση με την αρχική σύμβαση και ανέρχεται στο ποσό των 104.847,10 € πλέον το Φ.Π.Α. 25.163,30 €, σύνολο 130.010,40 €, ήτοι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα συνολικής δαπάνης 130.010,40 € ( σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση), για την εκτέλεση του έργου : << ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ>>.

Κατόπιν η κα Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας  υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10,  την εισήγηση της Υπηρεσίας που συνοδεύονταν από τον   1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα & Αιτιολογική Έκθεση και μετά διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών για την εκτέλεση του έργου << ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ >>,  ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 104.847,10 €  πλέον Φ.Π.Α. 25.163,30 €, ήτοι σύνολο 130.010,40 €.

ΛΕΥΚΟ  ψήφισαν οι κ.κ. Αρκουμάνης Πέτρος Αίσωπος Κων.

Η απόφαση πήρε τον αριθμό 308

Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής πριν από την υπογραφή των επίσημων πρακτικών που θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση. Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται από εκείνους που πήραν μέρος στη συνεδρίαση αυτή.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γεωργαντά Ελισσάβετ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Νταντούμη Ιωάννα

Δημητρόπουλος Ιωάννης

Κωτσαδάμ Γεώργιος

Σπυρόπουλος Δημοσθένης

Τόλιας Δημήτριος

Ντελίκος Κωνσταντίνος

Διαμαντόπουλος Ανδρέας

Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη

Κυπραίος Χρήστος

Καρβούνης Σωτήριος

Καράντζαλης Δημήτριος

Θεοδωρόπουλος Στυλιανός Πιστό Απόσπασμα

Παπαθανασίου Χρήστος Λιβαδειά 18/07/2016

Καπλάνης Κωνσταντίνος Η Δήμαρχος Λεβαδέων

Αρκουμάνης Πέτρος

Αίσωπος Κωνσταντίνος

Πούλου Γιώτα