Ημερομηνία 27/9/2016

Αρ. Πρωτ. 24864

Αναρτητέα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2016-25ης  Συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 382

Περίληψη

Εγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΕΩΣ ΣΤΡΟΦΗ ΝΤΑΟΥΜΗ”

Στη Λιβαδειά σήμερα στις 27 του μηνός Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 21.00 στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε για την συνέχιση της από 26/9/2016 διακοπείσας δημόσιας ανοικτής – τακτικής συνεδρίασης  το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 22474/22-9-2016 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Γεωργαντά Ελισάβετ, η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρα  67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.

Αφού διαπιστώθηκε κατά την έναρξη  της διακοπείσας συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες  20 σύμβουλοι δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ							ΑΠΟΝΤΕΣ

| 1 | Φορτώσης Αθανάσιος | 1 | Σπυρόπουλος Δημοσθένης |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Νταντούμη Ιωάννα (απούσα από 17ο έως και 39ο Θ.Η.Δ) | 2 | Κουτούλα Παγώνα |
| 3 | Δημητρόπουλος Ιωάννης | 3 | Θεοδωρόπουλος Στυλιανός |
| 4 | Κωτσαδάμ Γεώργιος (απών από 17ο έως και 39ο Θ.Η.Δ) | 4 | Ρούσσαρης Αριστείδης |
| 5 | Τόλιας Δημήτριος | 5 | Μητάς Αλέξανδρος |
| 6 | Ντελίκος Κωνσταντίνος | 6 | Σωτηρόπουλος Κων/νος |
| 7 | Διαμαντόπουλος Ανδρέας (απών από 17ο έως και 39ο Θ.Η.Δ) | 7 | Γκικόπουλος Σπυρίδων |
| 8 | Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη | 8 | Δελής Παναγιώτης |
| 9 | Σαλαπατάρας Στυλιανός | 9 | Κοτσικώνας Επαμεινώνδας |
| 10 | Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία (απούσα από 17ο έως και 39ο Θ.Η.Δ) | 10 | Αρκουμάνης Πέτρος |
| 11 | Κυπραίος Χρήστος | 11 | Παπαϊωάννου Λουκάς |
| 12 | Γεωργαντά Ελισσάβετ | 12 | Σκλάβος Γεώργιος |
| 13 | Καρβούνης Σωτήριος | 13 | Θεοδώρου Θεόδωρος |
| 14 | Καράντζαλης Δημήτριος |  |  |
| 15 | Αλεστάς Αθανάσιος |  |  |
| 16 | Παπαθανασίου Χρήστος |  |  |
| 17 | Καπλάνης Κωνσταντίνος |  |  |
| 18 | Μπράλιος Νικόλαος (απών από το 21ο Θ.Η.Δ έως και 28ο) |  |  |
| 19 | Αίσωπος Κωνσταντίνος(απών από το 21ο Θ.Η.Δ έως και 39ο) |  |  |
| 20 | Ζιώγας Γεώργιος |  |  |

Καθώς επίσης, οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων:

1.Δήμου Νικολίτσα (Λιβαδειάς), 2.Λαζάρου Ιωάννης (Κυριακίου), 3.Φίλων Παναγιώτης (Αγίας Άννας), 4.Σπυρόπουλος Αθανάσιος (Αγίου Βλασίου), 5.Μιχάλη Γεωργία (Αγίου Γεωργίου), 6.Ράπτης Βασίλειος (Αγίας Τριάδας), 7.Φλώρος Ιωάννης (Ακοντίου), 8.Λύτρας Παναγιώτης (Αλαλκομενών), 9. Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος (Ανθοχωρίου), 10.Βρούζας Θωμάς (Βασιλικών), 11.Στουρνάρας Παναγιώτης (Δαύλειας), 12.Γκικόπουλος Νικόλαος (Θουρίου), 13.Τζανόπουλος Νικόλαος (Κορώνειας), 14.Μάρκος Γεώργιος (Λαφυστίου), 15.Κουρεντής Αθανάσιος (Μαυρονερίου),

16.Ζησιμόπουλος Αθανάσιος (Παρορίου), 17.Σκούρας Ανδρέας (Προσηλίου), 18.Παπαδά Αγγελική (Προφήτη Ηλία), 19.Γκικόπουλος Αλέξανδρος (Ρωμέϊκου), 20. Καρανάσος Αθανάσιος (Χαιρώνειας).

Παρούσης και της προσκληθείσας Δημάρχου κας Πούλου Γιώτας η κα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και η  κα Δήμαρχος απάντησε σε ερωτήσεις των δημοτικών συμβούλων για διάφορα τρέχοντα θέματα.

Εισηγούμενη το 25Ο θέμα ημερήσιας διάταξης, η κα Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου, την υπ΄ αριθμ. 22469/21-9-2016εισήγηση της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου  όπως αυτή αναφέρεται παρακάτω:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Έχοντας υπόψη

- την υπ' αριθμ. 32243/24-11-2015 Σύμβαση κατασκευής του έργου του τίτλου

- Την υπ΄αριθμ. 26/26-02-16 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης

- την υπ΄αριθμ. 237/6-6-2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών έως 23-9-2016

- την υπ' αριθμ. 22297/20-9-16 αίτηση της αναδόχου εταιρείας OPERIS Ε.Π.Ε. για παράταση χρόνου περαίωσης έως 20-10-16 για τους λόγους  που αναγράφονται  στην αίτησή του , ήτοι :Κατά τον μήνα

Σεπτέμβριο  είχε αρκετές βροχερές ημέρες , οι οποίες εμπόδισαν την ολοκλήρωση των εργασιών οδοστρωσίας  και ασφαλτικών.

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο αφορά τη βελτίωση του υφιστάμενου δασικού δρόμου από τον οικισμό Κορώνειας έως τη στροφή Νταούμη μήκους 4.750 μέτρα.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με την υπ' αριθμ.22297/20-9-16 αίτηση της αναδόχου εταιρείας OPERIS Ε.Π.Ε. για παράταση χρόνου περαίωσης έως 20-10-16  που ζητήθηκε εμπρόθεσμα.για τους λόγους που αναφέρονται  στο συνημμένο αίτημα.

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων, έχοντας υπόψη τα ανωτέρω , συμφωνεί να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών για την εκτέλεση του έργου : “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΕΩΣ ΣΤΡΟΦΗ ΝΤΑΟΥΜΗ”»,  έως  20.10.2016 , προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες .

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει την χορήγηση παράτασης του χρόνου υλοποίησης (ολοκλήρωσης ) του έργου :  «“ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΕΩΣ ΣΤΡΟΦΗ ΝΤΑΟΥΜΗ” »  έως  20.10.2016

Κατόπιν η κα Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας  υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10,την εισήγηση της Υπηρεσίας  και μετά διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου: ““ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΕΩΣ ΣΤΡΟΦΗ ΝΤΑΟΥΜΗ””,  έως 20.10.2016, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση πήρε τον αριθμό 382

Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής πριν από την υπογραφή των επίσημων πρακτικών που θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση. Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται από εκείνους που πήραν μέρος στη συνεδρίαση αυτή.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γεωργαντά Ελισσάβετ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Φορτώσης Αθανάσιος

Δημητρόπουλος Ιωάννης

Ντελίκος Κων/νος

Τόλιας Δημήτριος

Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίν Πιστό Απόσπασμα

Σαλαπατάρας Στυλιαν Λιβαδειά 29/09/2016

Κυπραίος Χρήστος Η Δήμαρχος Λεβαδέων

Καρβούνης Σωτήριος

Καράντζαλης Δημήτριος Πούλου Γιώτα

Αλεστάς Αθανάσιος

Παπαθανασίου Χρήστος

Καπλάνης Κωνσταντίνος

Ζιώγας Γεώργιος