Ημερομηνία 25/10/2016

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Αρ. Πρωτ.: 27124

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2016-26ης  Συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 406

Περίληψη

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΕΩΣ ΣΤΡΟΦΗ ΝΤΑΟΥΜΗ”

Στη Λιβαδειά σήμερα στις 24 του μηνός Οκτωβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6.00 στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε   το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 26034/20-10-2016 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Γεωργαντά Ελισάβετ, η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρα  67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.

Αφού διαπιστώθηκε κατά την έναρξη  της διακοπείσας συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες  28 σύμβουλοι δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ							ΑΠΟΝΤΕΣ

| 1 | Φορτώσης Αθανάσιος | 1 | Δημητρόπουλος Ιωάννης |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Νταντούμη Ιωάννα (απούσα από 2ο έως και 40ο Θ.Η.Δ) | 2 | Σπυρόπουλος Δημοσθένης |
| 3 | Κωτσαδάμ Γεώργιος (απών από 3ο έως και 40ο Θ.Η.Δ) | 3 | Κουτούλα Παγώνα |
| 4 | Τόλιας Δημήτριος | 4 | Σαλαπατάρας Στυλιανός |
| 5 | Ντελίκος Κωνσταντίνος (απών από 3ο έως και 40ο Θ.Η.Δ) | 5 | Κοσμίδη – Περλεπέ Πανωραία |
| 6 | Διαμαντόπουλος Ανδρέας (απών από 5ο έως και 40ο Θ.Η.Δ) | 6 | Δελής Παναγιώτης |
| 7 | Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη (απούσα στο 17ο Θ.Η.Δ) | 7 | Θεοδώρου Θεόδωρος |
| 8 | Θεοδωρόπουλος Στυλιανός |  |  |
| 9 | Κυπραίος Χρήστος |  |  |
| 10 | Γεωργαντά Ελισσάβετ |  |  |
| 11 | Καρβούνης Σωτήριος |  |  |
| 12 | Καράντζαλης Δημήτριος |  |  |
| 13 | Αλεστάς Αθανάσιος |  |  |
| 16 | Παπαθανασίου Χρήστος |  |  |
| 17 | Καπλάνης Κωνσταντίνος |  |  |
| 18 | Ρούσσαρης Αριστείδης (απών από 3ο ΘΗΔ εως 40ο Θ.Η.Δ) |  |  |
| 19 | Μητάς Αλέξανδρος (απών στο 1ο Θ.Η.Δ και από 3ο εως 40οΘ.Η.Δ) |  |  |
| 20 | Σωτηρόπουλος Κων/νος(απών από 5ο Θ.Η.Δ εως 40ο Θ.Η.Δ) |  |  |
| 21 | Γκικόπουλος Σπυρίδων (απών από 3ο Θ.Η.Δ εως 40ο Θ.Η.Δ) |  |  |
| 22 | Κοτσικώνας Επαμεινώνδας(απών από 1ο Θ.Ε.Η.Δ εως και 1ο Θ.Η.Δ και από 5ο εως 40ο Θ.Η.Δ) |  |  |
| 23 | Αρκουμάνης Πέτρος (απών από 6ο Θ.Η.Δ εως 40ο) |  |  |
| 24 | Αίσωπος Κωνσταντίνος (απών από το 15ο Θ.Η.Δ έως και 40ο) |  |  |
| 25 | Μπράλιος Νικόλαος (απών από το 15ο Θ.Η.Δ έως και 40ο) |  |  |
| 26 | Ζιώγας Γεώργιος |  |  |
| 27 | Παπαϊωάννου Λουκάς (απών από 4ο Θ.Η.Δ εως 40ο) |  |  |
| 28 | Σκλάβος Γεώργιος |  |  |

Καθώς επίσης, οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων:

1.Δήμου Νικολίτσα (Λιβαδειάς), 2.Λαζάρου Ιωάννης (Κυριακίου), 3.Φίλων Παναγιώτης (Αγίας Άννας), 4.Σπυρόπουλος Αθανάσιος (Αγίου Βλασίου), 5.Μιχάλη Γεωργία (Αγίου Γεωργίου), 6.Ράπτης Βασίλειος (Αγίας Τριάδας), 7.Φλώρος Ιωάννης (Ακοντίου), 8.Λύτρας Παναγιώτης (Αλαλκομενών), 9. Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος (Ανθοχωρίου), 10.Βρούζας Θωμάς (Βασιλικών), 11.Στουρνάρας Παναγιώτης (Δαύλειας), 12.Γκικόπουλος Νικόλαος (Θουρίου), 13.Τζανόπουλος Νικόλαος (Κορώνειας), 14.Μάρκος Γεώργιος (Λαφυστίου), 15.Κουρεντής Αθανάσιος (Μαυρονερίου),

16.Ζησιμόπουλος Αθανάσιος (Παρορίου), 17.Σκούρας Ανδρέας (Προσηλίου), 18.Παπαδά Αγγελική (Προφήτη Ηλία), 19.Γκικόπουλος Αλέξανδρος (Ρωμέϊκου), 20. Καρανάσος Αθανάσιος (Χαιρώνειας).

Παρούσης και της προσκληθείσας Δημάρχου κας Πούλου Γιώτας η κα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και η  κα Δήμαρχος απάντησε σε ερωτήσεις των δημοτικών συμβούλων για διάφορα τρέχοντα θέματα.

Εισηγούμενη το 11Ο θέμα ημερήσιας διάταξης, η κα Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβου- λίου την υπ αριθμ. 25878 /18-10-2016 της Δ/νσης   Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λεβαδέων σύμφωνα με την οποία

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Έχοντας υπόψη

- την υπ' αριθμ. 32243/24-11-2015 Σύμβαση κατασκευής του έργου του τίτλου

- Την υπ΄αριθμ. 26/26-02-16 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης

- την υπ΄αριθμ. 237/6-6-2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών έως 23-9-2016

- την υπ' αριθμ. 22297/20-9-16 αίτηση της αναδόχου εταιρείας OPERIS Ε.Π.Ε. για παράταση χρόνου περαίωσης έως 20-10-16

- την υπ΄αριθμ. 382/27-9-2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών έως 20-10-2016

- την υπ' αριθμ. 25484/17-10-16 αίτηση της αναδόχου εταιρείας OPERIS Ε.Π.Ε. για παράταση χρόνου περαίωσης έως 10-11-16

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο αφορά τη βελτίωση του υφιστάμενου δασικού δρόμου από τον οικισμό Κορώνειας έως τη στροφή Νταούμη μήκους 4.750 μέτρα .

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 25484/17-10-16 αίτηση της αναδόχου εταιρείας OPERIS Ε.Π.Ε. για παράταση χρόνου περαίωσης έως 10-11-16  που ζητήθηκε εμπρόθεσμα για τους λόγους που αναφέρονται  στο συνημμένο αίτημα.

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει την χορήγηση παράτασης του χρόνου υλοποίησης (ολοκλήρωσης ) του έργου :  «“ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΕΩΣ ΣΤΡΟΦΗ ΝΤΑΟΥΜΗ” »  έως  30.11.2016

Κατόπιν η κα Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας  υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10,την εισήγηση της Υπηρεσίας  και μετά διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου: ““ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΕΩΣ ΣΤΡΟΦΗ ΝΤΑΟΥΜΗ””,  έως 30.11.2016, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.

Κατά  ψήφισε  ο κ.  Αίσωπος Κ. .

Η απόφαση πήρε τον αριθμό 406

Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής πριν από την υπογραφή των επίσημων πρακτικών που θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση. Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται από εκείνους που πήραν μέρος στη συνεδρίαση αυτή.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γεωργαντά Ελισσάβετ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Φορτώσης Αθανάσιος

Τόλιας Δημήτριος Πιστό Απόσπασμα

Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη Λιβαδειά 25/10/2016

Θεοδωρόπουλος Στυλιανός Η Δήμαρχος Λεβαδέων

Κυπραίος Χρήστος

Γεωργαντά Ελισσάβετ

Καρβούνης Σωτήριος Πούλου Γιώτα

Καράντζαλης Δημήτριος

Αλεστάς Αθανάσιος

Παπαθανασίου Χρήστος

Καπλάνης Κωνσταντίνος

Αίσωπος Κωνσταντίνος

Μπράλιος Νικόλαος

Ζιώγας Γεώργιος

Σκλάβος Γεώργιος