Ημερομηνία 17/11/2016

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Αρ. Πρωτ.: 28455

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2016-29ης  Συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 446

Περίληψη

Εγκριση Πρωτοκόλλου  προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ”.

Στη Λιβαδειά σήμερα στις 16 του μηνός Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 6.00 στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε   το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 27866/11-11-2016 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Γεωργαντά Ελισάβετ, η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρα  67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.

Αφού διαπιστώθηκε κατά την έναρξη  της  συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες 27  σύμβουλοι δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ							ΑΠΟΝΤΕΣ

| 1 | Φορτώσης Αθανάσιος | 1 | Ντελίκος Κωνσταντίνος |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Νταντούμη Ιωάννα (απούσα από 11ο έως και 22ο Θ.Η.Δ) | 2 | Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη |
| 3 | Δημητρόπουλος Ιωάννης | 3 | Ρούσσαρης Αριστείδης |
| 4 | Κωτσαδάμ Γεώργιος | 4 | Γκικόπουλος Σπυρίδων |
| 5 | Σπυρόπουλος Δημοσθένης | 5 | Αρκουμάνης Πέτρος |
| 6 | Τόλιας Δημήτριος | 6 | Παπαϊωάννου Λουκάς |
| 7 | Διαμαντόπουλος Ανδρέας |  |  |
| 8 | Τζουβάρας Νικόλαος |  |  |
| 9 | Σαλαπατάρας Στυλιανός |  |  |
| 10 | Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία |  |  |
| 11 | Κυπραίος Χρήστος |  |  |
| 12 | Γεωργαντά Ελισσάβετ |  |  |
| 13 | Καρβούνης Σωτήριος |  |  |
| 14 | Καράντζαλης Δημήτριος |  |  |
| 15 | Θεοδωρόπουλος Στυλιανός |  |  |
| 16 | Αλεστάς Αθανάσιος |  |  |
| 17 | Παπαθανασίου Χρήστος |  |  |
| 18 | Καπλάνης Κωνσταντίνος |  |  |
| 19 | Μητάς Αλέξανδρος (απών στο 1ο Θ.Ε.Η.Δ εως και το 22ο Θ.Η.Δ) |  |  |
| 20 | Σωτηρόπουλος Κων/νος (απών στο 1ο Θ.Ε.Η.Δ εως και το 22ο Θ.Η.Δ) |  |  |
| 21 | Δελής Παναγιώτης(απών στο 1ο Θ.Ε.Η.Δ εως και το 22ο Θ.Η.Δ) |  |  |
| 22 | Κοτσικώνας Επαμεινώνδας(απών στο 1ο Θ.Ε.Η.Δ εως και το 22ο Θ.Η.Δ) |  |  |
| 23 | Αίσωπος Κωνσταντίνος (απών στο 1ο Θ.Ε.Η.Δ εως και το 22ο Θ.Η.Δ) |  |  |
| 24 | Μπράλιος Νικόλαος (απών στο 1ο Θ.Ε.Η.Δ εως και το 22ο Θ.Η.Δ) |  |  |
| 25 | Ζιώγας Γεώργιος (απών στο 1ο Θ.Ε.Η.Δ εως και το 22ο Θ.Η.Δ) |  |  |
| 26 | Σκλάβος Γεώργιος (απών στο 1ο Θ.Ε.Η.Δ εως και το 22ο Θ.Η.Δ) |  |  |
| 27 | Θεοδώρου Θεόδωρος (απών στο 1ο Θ.Ε.Η.Δ εως και το 22ο Θ.Η.Δ) |  |  |

Καθώς επίσης, οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων:

1.Δήμου Νικολίτσα (Λιβαδειάς), 2.Λαζάρου Ιωάννης (Κυριακίου), 3.Φίλων Παναγιώτης (Αγίας Άννας), 4.Σπυρόπουλος Αθανάσιος (Αγίου Βλασίου), 5.Μιχάλη Γεωργία (Αγίου Γεωργίου), 6.Ράπτης Βασίλειος (Αγίας Τριάδας), 7.Φλώρος Ιωάννης (Ακοντίου), 8.Λύτρας Παναγιώτης (Αλαλκομενών), 9. Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος (Ανθοχωρίου), 10.Βρούζας Θωμάς (Βασιλικών), 11.Στουρνάρας Παναγιώτης (Δαύλειας), 12.Γκικόπουλος Νικόλαος (Θουρίου), 13.Τζανόπουλος Νικόλαος (Κορώνειας), 14.Μάρκος Γεώργιος (Λαφυστίου), 15.Κουρεντής Αθανάσιος (Μαυρονερίου),

16.Ζησιμόπουλος Αθανάσιος (Παρορίου), 17.Σκούρας Ανδρέας (Προσηλίου), 18.Παπαδά Αγγελική (Προφήτη Ηλία), 19.Γκικόπουλος Αλέξανδρος (Ρωμέϊκου), 20. Καρανάσος Αθανάσιος (Χαιρώνειας).

Παρούσης και της προσκληθείσας Δημάρχου κας Πούλου Γιώτας η κα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης .

Εισηγούμενη το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η κα Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ αριθ  27325/3-11-2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων,  η  οποία   είχε διανεμηθεί ,   σύμφωνα με την οποία :

Το υπόψη έργο εκτελέστηκε σύμφωνα με την υπ ΄αριθμό 54/2013 Τεχνική Μελέτη προϋπολογισμού δαπάνης 131.873,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). και η οποία θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Τ.Υ.Δ.Λ. στις 20 / 06 / 2013.

Αντικείμενο του έργου Κατασκευή διάβασης τύπου casing για την προστασία από υπεκείμενα φορτία (φορτηγά αυτοκίνητα) του αγωγού καυσίμων της πολεμικής αεροπορίας ονομαστικής διαμέτρου 6’’.

Συγκεκριμένα κοπή παλαιού αγωγού και αντικατάσταση του με νέο αγωγό 6’’ εντός εξωτερικού αγωγού προστασίας ονομαστικής διαμέτρου 10’’.

Με την υπ ' αριθμό 347/9-12-2013 Απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων ,καταρτίστηκαν οι οροί της διακήρυξης της δημοπρασίας του έργου σύμφωνα με την ανοιχτή διαδικασία.

Με την υπ’αριθμόν 41/11-02-2014 Απόφαση της οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε το υπ’αριθμόν 1741/17-1-2014 πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου που έγινε στις 17-01-2014 με το σύστημα δημοπρασίας με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης. Μειοδότης ανεδείχθει η κοινοπραξία «Στάικος Γ. Νικόλαος – Φάσσας Γ. Αθανάσιος» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 35% επί των τιμών του τιμολογίου και η οποία  ελέγχθηκε για την νομιμότητα της με την υπ αρίθμ. 389/33677/27-02-2014 εγκριτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας.

Η σύμβαση του ανωτέρου έργου υπογράφηκε στις 3-4-2014 με χρόνο περαίωσης 90  ημέρες , δηλαδή μέχρι τις 3-7-2014.

Επιβλέποντας του έργου ορίστηκε ο Χατζόπουλος Παρασκευάς Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, σύμφωνα με το 2673 / 27-01-2014 έγγραφο του Προϊσταμένου  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων

Με την υπ’αριθμόν 90/14-4-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου έως τις 3-10-2014.

Με την υπ’αριθμόν 229/01-10-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου έως τις 3-11-2014.

Με την υπ’αριθμόν 318/24-11-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου έως τις 2-1-2015.

Με την υπ’αριθμόν 338/17-12-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου έως τις 30-4-2015.

Με την υπ’αριθμόν 166/29-4-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου έως τις 30-5-2015.

Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα και εκδόθηκε η με Αριθμό Πρωτοκόλλου 12342/15-5-2015 βεβαίωση περάτωσης Εργασιών από τον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας

Με την υπ’αριθμόν 199/27-5-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών ύψους 85.717,45€ ο οποίος είναι σε ισοζύγιο με την αρχική Σύμβαση του έργου.

Με την υπ’αριθμόν 460/2-12-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών ύψους 83.754,91€ ο οποίος είναι μειωτικός κατά 1.962,54€ σε σχέση με την αρχική Σύμβαση του έργου.

Με την υπ’αριθμόν 378/27-09-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε ο 3ος Τελικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών ύψους 81.561,45€ ο οποίος είναι μειωτικός σε σχέση με την αρχική Σύμβαση  κατά 4.156,00€ (ποσό με ΦΠΑ) ήτοι ποσοστό μείωσης 4,85%)

Το έργο παρελήφθη στις 20/10/2016  από  την  επιτροπή  παραλαβής  που  ορίσθηκε  με την υπ ΄αριθμό  332/02-08-2016  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων .

Κατόπιν όλων των ανωτέρω , εισηγούμαστε  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου  Λεβαδέων  όπως εγκρίνει το  Πρωτόκολλο  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  έργου  «Προστασία υφιστάμενου αγωγού καυσίμων»  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του Ν. 3669/2008 .

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση.

Κατόπιν η κα Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του   τις διατάξεις των άρθρων 65,238 του Ν.3852/10,καθώς και τις διατάξεις 73 και 75 του Ν.3669/2008 και μετά διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το  Πρωτόκολλο  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  έργου: «Προστασία υφιστάμενου αγωγού καυσίμων»  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του Ν. 3669/2008 .

Η απόφαση πήρε τον αριθμό 446

Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής πριν από την υπογραφή των επίσημων πρακτικών που θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση. Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται από εκείνους που πήραν μέρος στη συνεδρίαση αυτή.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γεωργαντά Ελισσάβετ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Φορτώσης Αθανάσιος

Νταντούμη Ιωάννα

Δημητρόπουλος Ιωάννης Πιστό Απόσπασμα

Κωτσαδάμ Γεώργιος Λιβαδειά 17/11/2016

Σπυρόπουλος Δημοσθένης Η Δήμαρχος Λεβαδέων

Τόλιας Δημήτριος

Διαμαντόπουλος Ανδρέας

Τζουβάρας Νικόλαος

Σαλαπατάρας Στυλιανός Πούλου Γιώτα

Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία

Κυπραίος Χρήστος

Γεωργαντά Ελισσάβετ

Καρβούνης Σωτήριος

Καράντζαλης Δημήτριος

Θεοδωρόπουλος Στυλιανός

Αλεστάς Αθανάσιος

Παπαθανασίου Χρήστος

Καπλάνης Κωνσταντίνος