Ημερομηνία 7/12/2016

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Αρ. Πρωτ.: 30269

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2016-32ης  Συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 481

Περίληψη

“Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΡΙΧΙΝΟΥ ΓΕΦΥΡΙΟΥ” » .

Στη Λιβαδειά σήμερα στις 6 του μηνός Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6.00 στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε   το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 29477/1-12-2016  έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Γεωργαντά Ελισάβετ, η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρα  67 του Ν.3852/2010     << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.

Αφού διαπιστώθηκε κατά την έναρξη  της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες 33  σύμβουλοι δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ							ΑΠΟΝΤΕΣ

| 1 | Φορτώσης Αθανάσιος | 1 | Νταντούμη Ιωάννα |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Δημητρόπουλος Ιωάννης | 2 | Σπυρόπουλος Δημοσθένης |
| 3 | Κωτσαδάμ Γεώργιος | 3 | Σαλαπατάρας Στυλιανός |
| 4 | Τόλιας Δημήτριος | 4 | Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία |
| 5 | Ντελίκος Κωνσταντίνος | 5 | Καράντζαλης Δημήτριος |
| 6 | Διαμαντόπουλος Ανδρέας | 6 | Ρούσσαρης Αριστείδης |
| 7 | Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη | 7 | Δελής Παναγιώτης |
| 8 | Τζουβάρας Νικόλαος | 8 | Μπράλιος Νικόλαος |
| 9 | Κυπραίος Χρήστος | 9 | Σκλάβος Γεώργιος |
| 10 | Γεωργαντά Ελισσάβετ | 10 | Θεοδώρου Θεόδωρος |
| 11 | Καρβούνης Σωτήριος |  |  |
| 12 | Θεοδωρόπουλος Στυλιανός (Απών από το 3ο ΘΗΔ έως & το 31ο) |  |  |
| 13 | Αλεστάς Αθανάσιος |  |  |
| 14 | Παπαθανασίου Χρήστος |  |  |
| 15 | Καπλάνης Κωνσταντίνος |  |  |
| 16 | Μητάς Αλέξανδρος (Απών από το 1ο ΘΗΔ έως & το 31ο) |  |  |
| 17 | Γκικόπουλος Σπυρίδων (Απών από το 3ο ΘΗΔ έως & το 31ο) |  |  |
| 18 | Σωτηρόπουλος Κων/νος(Απών από το 4ο ΘΗΔ έως & το 31ο) |  |  |
| 19 | Κοτσικώνας Επαμεινώνδας(Απών από το 4ο ΘΗΔ έως & το 31ο) |  |  |
| 20 | Αρκουμάνης Πέτρος |  |  |
| 21 | Αίσωπος Κωνσταντίνος |  |  |
| 22 | Ζιώγας Γεώργιος |  |  |
| 23 | Παπαϊωάννου Λουκάς (Απών από το 2ο ΘΗΔ έως & το 31ο) |  |  |

Καθώς επίσης, οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων:

1.Δήμου Νικολίτσα (Λιβαδειάς), 2.Λαζάρου Ιωάννης (Κυριακίου), 3.Φίλων Παναγιώτης (Αγίας Άννας), 4.Σπυρόπουλος Αθανάσιος (Αγίου Βλασίου), 5.Μιχάλη Γεωργία (Αγίου Γεωργίου), 6.Ράπτης Βασίλειος (Αγίας Τριάδας), 7.Φλώρος Ιωάννης (Ακοντίου), 8.Λύτρας Παναγιώτης (Αλαλκομενών), 9. Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος (Ανθοχωρίου), 10.Βρούζας Θωμάς (Βασιλικών), 11.Στουρνάρας Παναγιώτης (Δαύλειας), 12.Γκικόπουλος Νικόλαος (Θουρίου), 13.Τζανόπουλος Νικόλαος (Κορώνειας), 14.Μάρκος Γεώργιος (Λαφυστίου), 15.Κουρεντής Αθανάσιος (Μαυρονερίου),

16.Ζησιμόπουλος Αθανάσιος (Παρορίου), 17.Σκούρας Ανδρέας (Προσηλίου), 18.Παπαδά Αγγελική (Προφήτη Ηλία), 19.Γκικόπουλος Αλέξανδρος (Ρωμέϊκου), 20. Καρανάσος Αθανάσιος (Χαιρώνειας).

Παρούσης και της προσκληθείσας Δημάρχου κας Πούλου Γιώτας η κα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης .

Εισηγούμενη το 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η κα Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου    την υπ αριθμ. 29017/25-11-2016 εισήγησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λιβαδειάς,  σύμφωνα με την οποία:.

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

- Με την υπ’ αριθμόν 3899/15.11.2011 (Α.Δ.Α.: 45777ΛΗ-ΠΜΔ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας εντάχθηκε η πράξη με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΡΙΧΙΝΟΥ ΓΕΦΥΡΙΟΥ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013».

- Ο κωδικός  πράξης στο Π.Δ.Ε. είναι ο ΣΑ 2011ΕΠ05680039.,

- Με την  υπ’  αριθμόν  307/ 2013  Απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  του  Δήμου  Λεβαδέων  ψηφίσθηκε  και  εγκρίθηκε  ο  Προϋπολογισμός  του  Δήμου  Λεβαδέων  για το έτος 2014.

- Με την υπ’ αριθμό 2489/248022/30.12.2013 (ΑΔΑ:ΒΙ63ΟΡ10-Ν2Ε) απόφαση της Γενικής Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας επικυρώθηκε ο Προϋπολογισμός εσόδων–εξόδων Δήμου Λεβαδέων Οικονομικού έτους 2014.

- Με την υπ΄ αριθμό 2/2014 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής  τροποποιήθηκε το τεχνικό πρόγραμμα

- Με την υπ΄ αριθμό 28/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής υπήρξε  αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2014 και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

- Με την υπ΄ αριθμό  18/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  εγκρίθηκε η υπ΄  αριθμό 28/2014 απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής

- Για το εν λόγω έργο συντάχθηκε η  υπ’  αριθμόν  21/ 2010  Τεχνική  Μελέτη  της Τεχνικής Υπηρεσίας  του  Δήμου  Λιβαδειάς προϋπολογισμού 323.417,47€.

- Με την υπ΄ αριθμό  157/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  εγκρίθηκε η υπ΄  αριθμό 21/2010 Τεχνική  Μελέτη  προϋπολογισμού 323.417,47€  της Τεχνικής Υπηρεσίας  του  Δήμου  Λιβαδειάς.

- Με το υπ΄ αριθμό 247/20.02.2012 έγγραφό της η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας συμφώνησε για την δημοπράτηση του έργου

- Με την υπ΄ αριθμό 58/2012 (ΑΔΑ: Β4ΩΗΩΛΗ-6ΨΣ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  καταρτίστηκαν οι  όροι της διακήρυξης δημοπράτησης του έργου.

- Με την υπ΄ αριθμό 132/18.05.2012 (ΑΔΑ: Β492ΩΛΗ-ΠΒΥ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής απεφασίσθη η  1η επαναληψη του Διαγωνισμού.

- Με την υπ΄ αριθμό 295/26.09.2012 (ΑΔΑ: Β43ΛΩΛΗ-7ΤΨ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής απεφασίσθη η  2η επανάληψη του Διαγωνισμού.

- Με την υπ΄ αριθμό 352/04.12.2012 (ΑΔΑ: Β4Μ4ΩΛΗ-6ΣΠ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας.

- Με το υπ΄ αριθμό 2405/263348/27.12.2012 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  ελέγχθηκε ως προς την  νομιμότητα η υπ΄ αριθμό 352/2012 Απόφαση της Οικονομικής

- Με την υπ΄ αριθμό 411/32765/08.03.2013 απερρίφθη προσφυγή κατά της 352/2012 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής από την Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν. 3463/06 (ΔΚΚ).

- Με την υπ΄ αριθμό 112/10.06.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΖΓΩΛΗ-ΞΡΦ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε  έλεγχος των δικαιολογητικών για τη σύναψη σύμβασης του έργου.

- Με το  υπ΄ αριθμό 21470/30.07.2013 (ΑΔΑ: ΒΛΩΡΩΛΗ-Γ1Α) πρωτόκολλο υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής του έργου η οποία  καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (αριθμός καταχώρησης 13SYMV001571128 2013.-08-07

- Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου  είναι διακόσιες εβδομήντα (270) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης ήτοι μέχρι 26.04.2014

- Με την υπ΄ αριθμό 94/2014απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση του έργου μέχρι 30.09.2014

- Με την υπ΄ αριθμό 95/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ

- Με το υπ΄ αριθμό 2442/07-05-2014 έγγραφο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας αποφασίστηκε η  2η τροποποίηση της πράξης « ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΡΙΧΙΝΟΥ ΓΕΦΥΡΙΟΥ».

- Με την υπ’αριθμό 162/28-07-2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εργασιών.

- Με την υπ΄ αριθμό 216 /01-10-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση του έργου μέχρι 30-10-.2014

- Ο  Κ.Α.  εξόδων του Π/Υ του Δήμου Λεβαδέων που είναι εγγεγραμμένο το εν λόγω έργο είναι ο 30/7341.007

- Με την υπ΄ αριθμό 302/28-07-2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση.

- Στις 17/11/2014 υπεγράφη η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου.

- Με την υπ΄ αριθμό  4/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 4ος ΑΠΕ

- Με το υπ΄ αριθμό 5104/19-10-2015 έγγραφο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη για την έγκριση του 5ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού).

- Με την υπ΄ αριθμό  207/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου συστάθηκε επιτροπή προσωρινής παραλαβής του έργου

- Με την υπ΄ αριθμό  423/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 5ος ΑΠΕ

- Το εν λόγω έργο έχει περαιωθεί εμπρόθεσμα με το υπ΄άριθμ.34715/08-12-2014 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δ. Λεβαδέων

- Με την υπ΄ αριθμό 473/14-12-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε το πρωτόκολλο  προσωρινής παραλαβής του έργου.

- Με την υπ΄ αριθμό  336/02-08-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου συστάθηκε επιτροπή οριστικής  παραλαβής του έργου.

- Το υπογεγραμμένο πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής , από την επιτροπή  προσωρινής παραλαβής του έργου.

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η ανακατασκευή και αποκατάσταση του τρίχινου γεφυριού , με σημαντικότερες εργασίες   την κατασκευή ικριωμάτων, τις καθαιρέσεις προβληματικών τοιχοδομών, εκβάθυνση αρμών, τοπικά ενέματα, τοποθέτηση  ελκυστήρων , δημιουργία προστατευτικού στρώματος στην στέψη της υδατογέφυρας, αποκατάσταση – συντήρηση των κονιαμάτων της λιθοδομής  και αρμολόγηση.

Παράλληλα θα επισκευαστεί το   μονοπάτι (από Αγ.Παντελεήμονα),για την προσέγγιση του μνημείου μέσω του φαραγγιού και δίπλα στους αγωγούς νερού. Οι εργασίες διαμόρφωσης των μονοπατιών περιλαμβάνουν στερέωση – αποκατάσταση των αναλημματικών τοίχων του δικτύου των πηλαγωγών, κατασκευή καθιστικών με ενημερωτικές πινακίδες, καθαρισμός μονοπατιού από την βλάστηση.

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο  5ος  Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ)- Τακτοποιητικός (εγκρίθηκε με την  αρ.  423/2015 απ. Δ.Σ.) είναι μειωτικός ως προς την αρχική σύμβαση κατά 6.628,25 € με ΦΠΑ (400,89 για εργασίες και 6.227,36€ για αναθεωρήσεις). Είναι δε μειωτικός κατά 2,60€ με ΦΠΑ ως προς την Συμπληρωματική Σύμβαση.

Το σύνολο της δαπάνης του έργου της Αρχικής Σύμβασης και της 1ης Συμπληρωματικής σύμβασης όπως τελικά διαμορφώνεται με τον παρόντα 5Ο ΑΠΕ ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 250.535,51 €, ήτοι 238.314,91€ για την Αρχική Σύμβαση και 12.220,60€ για την Συμπληρωματική Σύμβαση

Η Αρχική  Σύμβαση  συγχρηματοδοτήθηκε από το ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)

Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση  χρηματοδοτήθηκε από τους ΚΑΠ για Επενδυτικούς σκοπούς 2013 του Δήμου Λεβαδέων.

Έχοντας λοιπόν υπόψη τα ανωτέρω και τα αρ. 72,75 του Ν.3669/2008 και αρ.136 του Ν.4070/12 καθώς και το  Πρωτόκολλο Οριστικής  Παραλαβής του έργου :

« ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΡΙΧΙΝΟΥ ΓΕΦΥΡΙΟΥ »  εισηγούμαστε  περί  της έγκρισης του .

Τέλος, η κα Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας  υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10, τις διατάξεις 72 και 75 του Ν.3669/2008,το αρ.136 του Ν.4070/12,την εισήγηση της Υπηρεσίας  , το  Πρωτόκολλο Οριστικής  Παραλαβής του έργου και μετά διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το  Πρωτόκολλο   Οριστικής  Παραλαβής  του  έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΡΙΧΙΝΟΥ ΓΕΦΥΡΙΟΥ»  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3669/2008 και το άρθρο 136 του Ν.4070/1 .

Η απόφαση πήρε τον αριθμό 481

Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής πριν από την υπογραφή των επίσημων πρακτικών που θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση. Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται από εκείνους που πήραν μέρος στη συνεδρίαση αυτή.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γεωργαντά Ελισσάβετ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Φορτώσης Αθανάσιος

Δημητρόπουλος Ιωάννης

Κωτσαδάμ Γεώργιος

Τόλιας Δημήτριος

Ντελίκος Κωνσταντίνος

Διαμαντόπουλος Ανδρέας

Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη

Τζουβάρας Νικόλαος

Κυπραίος Χρήστος

Γεωργαντά Ελισσάβετ

Καρβούνης Σωτήριος

Αλεστάς Αθανάσιος

Παπαθανασίου Χρήστος

Καπλάνης Κωνσταντίνος

Αρκουμάνης Πέτρος Πιστό Απόσπασμα

Αίσωπος Κωνσταντίνος Λιβαδειά 6/12/2016

Ζιώγας Γεώργιος Η Δήμαρχος Λεβαδέων

Γιώτα Πούλου