Ημερομηνία 27/1/2017

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Αρ. Πρωτ.:  1823

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2017-2ης  Συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης :9

Περίληψη

“Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “ΓΕΩΤΡΗΣΗ , ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ, ΘΟΥΡΙΟΥ, ΑΚΟΝΤΙΟΥ, ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ”.

Στη Λιβαδειά σήμερα στις 25 του μηνός Ιανουαρίου 2017, ημέραΤετάρτη και ώρα 18.00 στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε   το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 1181/20-1-2017  έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Γεωργαντά Ελισάβετ, η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρα  67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.

Αφού διαπιστώθηκε κατά την έναρξη  της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες  27 σύμβουλοι δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ							ΑΠΟΝΤΕΣ

|  | Φορτώσης Αθανάσιος | 1 | Νταντούμη Ιωάννα |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Δημητρόπουλος Ιωάννης | 2 | Σπυρόπουλος Δημοσθένης |
|  | Κωτσαδάμ Γεώργιος(Απών από 19-20) | 3 | Θεοδωρόπουλος Στυλιανός |
|  | Ντελίκος Κωνσταντίνος (Απών από 19-20) | 4 | Ρούσσαρης Αριστείδης |
|  | Διαμαντόπουλος Ανδρέας | 5 | Μπράλιος Νικόλαος |
|  | Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη | 6 | Αίσωπος Κωνσταντίνος |
|  | Τόλιας Δημήτριος |  | Άν και κλήθηκαν νόμιμα |
|  | Τζουβάρας Νικόλαος |  |  |
|  | Σαλαπατάρας Στυλιανός |  |  |
|  | Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία |  |  |
|  | Κυπραίος Χρήστος |  |  |
|  | Γεωργαντά Ελισσάβετ |  |  |
|  | Καρβούνης Σωτήριος |  |  |
|  | Καράντζαλης Δημήτριος |  |  |
|  | Αλεστάς Αθανάσιος |  |  |
|  | Παπαθανασίου Χρήστος |  |  |
|  | Καπλάνης Κωνσταντίνος |  |  |
|  | Μητάς Αλέξανδρος (Απών από 4ο -17&από 19-20) |  |  |
|  | Γκικόπουλος Σπυρίδων (Απών από 1ο -17&από 19-20) |  |  |
|  | Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος(Απών από 10ο -17&από 19-20) |  |  |
|  | Δελής Παναγιώτης (Απών από 4ο -17&από 19-20) |  |  |
|  | Κοτσικώνας Επαμεινώνδας(Απών από 4ο -17&από 19-20) |  |  |
|  | Αρκουμάνης Πέτρος(Απών από 4ο -17&από 19-20) |  |  |
|  | Ζιώγας Γεώργιος |  |  |
|  | Σκλάβος Γεώργιος |  |  |
|  | Παπαϊωάννου Λουκάς(Απών από 1ο -17&από 19-20) |  |  |
|  | Θεοδώρου Θεόδωρος |  |  |

Καθώς επίσης, οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων:

1.Δήμου Νικολίτσα (Λιβαδειάς), 2.Λαζάρου Ιωάννης (Κυριακίου), 3.Φίλων Παναγιώτης (Αγίας Άννας), 4.Σπυρόπουλος Αθανάσιος (Αγίου Βλασίου), 5.Μιχάλη Γεωργία (Αγίου Γεωργίου), 6.Ράπτης Βασίλειος (Αγίας Τριάδας), 7.Φλώρος Ιωάννης (Ακοντίου), 8.Λύτρας Παναγιώτης (Αλαλκομενών), 9. Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος (Ανθοχωρίου), 10.Βρούζας Θωμάς (Βασιλικών), 11.Στουρνάρας Παναγιώτης (Δαύλειας), 12.Γκικόπουλος Νικόλαος (Θουρίου), 13.Τζανόπουλος Νικόλαος (Κορώνειας), 14.Μάρκος Γεώργιος (Λαφυστίου), 15.Κουρεντής Αθανάσιος (Μαυρονερίου),

16.Ζησιμόπουλος Αθανάσιος (Παρορίου), 17.Σκούρας Ανδρέας (Προσηλίου), 18.Παπαδά Αγγελική (Προφήτη Ηλία), 19.Γκικόπουλος Αλέξανδρος (Ρωμέϊκου), 20. Καρανάσος Αθανάσιος (Χαιρώνειας).  (εκ των οποίων δεν παρέστη κανείς)

Παρούσης και της προσκληθείσας Δημάρχου κας Πούλου Γιώτας η κα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης .

Εισηγούμενη το 8Ο θέμα ημερήσιας διάταξης, η κα Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την με αριθμ. 1183/20-1-2017 εισήγηση του Δ/ντή των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου η οποία αναφέρει τα παρακάτω:

Το υπόψη έργο εκτελέστηκε σύμφωνα με την υπ ΄αριθμό 57 / 2008 τεχνική μελέτη της ΤΥΔΚ Ν. Βοιωτίας προϋπολογισμού δαπάνης 1.120.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και η οποία θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Τ.Υ.Δ.Κ. στις 16 / 04 / 2008.

Το έργο εγγράφηκε στον  προϋπολογισμού του Δήμου Χαιρώνειας με Κ.Α. 1314.0030 με χρηματοδότηση από πιστώσεις του προγράμματος Θησέας Οριζόντιες Δράσεις και παράλληλη συμμετοχή του Δήμου Χαιρώνειας αλλά εξ αιτίας της διακοπής των πιστώσεων με την  υπ αρίθμ 9625/13.12.2010 Απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας εντάχθηκε εκ νέου ως πράξη  με τίτλο «ΓΕΩΤΡΗΣΗ, ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ, ΘΟΥΡΙΟΥ, ΑΚΟΝΤΙΟΥ,ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ» στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013».

Το έργο ανατέθηκε για κατασκευή στην εργοληπτική εταιρία ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΑΤΕ με την υπ αρίθμ 229/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χαιρώνειας η οποία ελέγχθηκε για την νομιμότητα της και εγκρίθηκε με την 13383/31-12-2008 απόφαση της αποκεντρωμένης Περιφερειας Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας.

Επιβλέποντες  Μηχανικοί του έργου ορίστηκαν οι: Πανταζάκος Ιωάννης Ηλ Μηχ. ,Τ.Ε. Βαρουξής Χρήστος Πολ. Μηχ. Π.Ε. και ο Χαρίσης Αθανάσιος Τεχνικών Τ.Ε. σύμφωνα με το με την υπ αρίθμ 1499/2009 αποφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας.

Το έργο εκτελέσθηκε με εργολαβία σύμφωνα με το από 20-02-2009 συμφωνητικό  ποσού 703.303,23 με ΦΠΑ 19% με μέση τεκμαρτή έκπτωση 37,08% Ευρώ στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης της ΤΥΔΚ Ν. Βοιωτίας.

Αντικείμενο του έργου ήταν το εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης από σωλήνες πολυαιθυλενίου τρίτης γενιάς ονομαστικών διαμέτρων DN125, DN160, DN225 και DN315, ονομαστικής πίεσης PN16atm.

Πέραν του δικτύου σωληνώσεων, έγιναν:

- Κατασκευή νέας δεξαμενής στην περιοχή του Ακοντίου.

- Διάνοιξη υδρογεωτρήσεως στην περιοχή του Ακοντίου.

- Κατασκευή φρεατίου εισόδου δεξαμενής

- Κατασκευή δεκατεσσάρων φρεατίων διακλάδωσης – εξαεριστικών – εκκένωσης.

- Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες με την τοποθέτηση νέου αντλητικού συγκροτήματος – πίνακα – ηλεκτρικής και υδραυλικής εγκατάστασης.

Η αρχική προθεσμία περαίωσης προβλεπόταν εκατόν ογδόντα (180) ημέρες ήτοι στις 19-08-2009.

Υπήρχε μία εγκεκριμένη παράταση μέχρι τις 31-12-2009.

Στις 23-12-2009 έγινε αποδοχή της από 21-12-2009 ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών.

Στις 12-07-2011 εξέλιπαν οι λόγοι διακοπής και δόθηκε η δεύτερη παράταση με βάση την υπ αρίθμ. 194/23-08-2011 αποφαση του Δ.Σ. Δήμου Λεβαδέων με χρόνο περαίωσης την  23-11-2011

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών του υπόψη έργου  συνολικής δαπάνης 703.303,23 € με ΦΠΑ, εγκρίθηκε με την υπ’  αριθμόν 08/ 2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χαιρώνειας

Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών του υπόψη έργου  συνολικής δαπάνης 714.049,06€  με ΦΠΑ, , εγκρίθηκε με την υπ’  αριθμόν 249/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λεβαδέων  με υπέρβαση κατά 10.745,83€ σε σχέση με την αρχική σύμβαση  ήτοι σε ποσοστό 1,53%.

Ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών και τελικός  του υπόψη έργου είναι  συνολικής δαπάνης  713.426,96€  με ΦΠΑ, ποσό το οποίο αποτελεί και την τελική δαπανη του έργου, εγκρίθηκε με την υπ’  αριθμόν 509 / 13.12.2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λεβαδέων ο οποίος ήταν μειωτικός κατά 622,10€  σε σχέση με τον 2ο ΑΠΕ του έργου.

Το έργο περαιώθηκε στις 23-11-2011 εμπρόθεσμα ως προκύπτει από την σχετική βεβαίωση περάτωσης εργασιών ημερομηνία περαίωσης εργασιών.

Το έργο παρελήφθη στις 21/12/2016  από  την  επιτροπή  παραλαβής  που  ορίσθηκε  με την υπ ΄αριθμό  485/06-12-2016  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων .

Κατόπιν όλων των ανωτέρω , εισηγούμαστε  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου  Λεβαδέων  όπως εγκρίνει το  Πρωτόκολλο  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  έργου

«ΓΕΩΤΡΗΣΗ, ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ, ΘΟΥΡΙΟΥ, ΑΚΟΝΤΙΟΥ,ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ» σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του Ν. 3669/2008 .

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του  την εισήγηση που είχε διανεμηθεί , τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10 τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του Ν. 3669/2008 και μετά διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το  Πρωτόκολλο  προσωρινής    παραλαβής  του  έργου: «ΓΕΩΤΡΗΣΗ, ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ, ΘΟΥΡΙΟΥ, ΑΚΟΝΤΙΟΥ,ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ» σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του Ν. 3669/2008 .

Η απόφαση πήρε τον αριθμό   9

Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής πριν από την υπογραφή των επίσημων πρακτικών που θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση. Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται από εκείνους που πήραν μέρος στη συνεδρίαση αυτή.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γεωργαντά Ελισσάβετ

ΤΑ ΜΕΛΗ

| Φορτώσης Αθανάσιος |  |
| --- | --- |
| Δημητρόπουλος Ιωάννης |  |
| Κωτσαδάμ Γεώργιος |  |
| Ντελίκος Κωνσταντίνος |  |
| Διαμαντόπουλος Ανδρέας |  |
| Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη |  |
| Τόλιας Δημήτριος |  |
| Τζουβάρας Νικόλαος |  |
| Σαλαπατάρας Στυλιανός |  |
| Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία |  |
| Κυπραίος Χρήστος |  |
| Γεωργαντά Ελισσάβετ |  |
| Καρβούνης Σωτήριος |  |
| Καράντζαλης Δημήτριος |  |
| Αλεστάς Αθανάσιος |  |
| Παπαθανασίου Χρήστος |  |
| Καπλάνης Κωνσταντίνος |  |
| Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος |  |
| Ζιώγας Γεώργιος | Πιστό Απόσπασμα |
| Σκλάβος Γεώργιος | Λιβαδειά 27/1/2017 |
| Θεοδώρου Θεόδωρος | Η Δήμαρχος Λεβαδέων |
|  | Γιώτα Πούλου |