Ημερομηνία 15/2/2017

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Αρ. Πρωτ.:  3624

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2017-4ης  Συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης :43

Περίληψη

'Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. για το έργο: «Αποκατάσταση βλάβων που προκλήθηκαν από θεομηνίες σε γέφυρες του Δήμου Λεβαδέων».

Στη Λιβαδειά σήμερα στις 13 του μηνός Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30 στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε   το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 2247/3-2-2017  έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Γεωργαντά Ελισάβετ, η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρα  67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.

Αφού διαπιστώθηκε κατά την έναρξη  της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες  20 σύμβουλοι δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ							ΑΠΟΝΤΕΣ

|  | Φορτώσης Αθανάσιος (Απών στο 2,14&21-26 Θ.Η.Δ) | 1 | Κωτσαδάμ Γεώργιος |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Δημητρόπουλος Ιωάννης ( Απών στο 2,3,19&Θ.Η.Δ) | 2 | Σπυρόπουλος Δημοσθένης |
|  | Νταντούμη Ιωάννα (Απούσα από 1-16 &από 21-26 Θ.Η.Δ) | 3 | Θεοδωρόπουλος Στυλιανός |
|  | Ντελίκος Κωνσταντίνος | 4 | Ρούσσαρης Αριστείδης |
|  | Διαμαντόπουλος Ανδρέας | 5 | Μητάς Αλέξανδρος |
|  | Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη | 6 | Γκικόπουλος Σπυρίδων |
|  | Τόλιας Δημήτριος |  |  |
|  | Τζουβάρας Νικόλαος |  | Άν και κλήθηκαν νόμιμα |
|  | Σαλαπατάρας Στυλιανός |  |  |
|  | Κυπραίος Χρήστος (Απών στο 2ο ΘΗΔ) |  |  |
|  | Κοσμίδη -Περλεπέ Πανωραία(Απούσα από 24-26ΘΗΔ) |  |  |
|  | Γεωργαντά Ελισσάβετ |  |  |
|  | Καρβούνης Σωτήριος |  |  |
|  | Καράντζαλης Δημήτριος( Απών από 1-13ΘΗΔ) |  |  |
|  | Αλεστάς αθανάσιος |  |  |
|  | Παπαθανασίου Χρήστος |  |  |
|  | Καπλάνης Κωνσταντίνος |  |  |
|  | Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος (Απών από 8-13) |  |  |
|  | Δελής Παναγιώτηςς(Απών από 2-26 Θ.Η.Δ) |  |  |
|  | Κοτσικώνας Επαμεινώνδας(Απών από 2-19 ΘΗΔ) |  |  |
|  | Αρκουμάνης Πέτρος |  |  |
|  | Μπράλιος Νικόλαος (Απών από 3-26 ΘΗΔ) |  |  |
|  | Αίσωπος Κων/νος (Απών από 2-26 ΘΗΔ) |  |  |
|  | Ζιώγας Γεώργιος |  |  |
|  | Σκλάβος Γεώργιος (Απών στο 17ο ΘΗΔ) |  |  |
|  | Παπαϊωάννου Λουκάς(Απών στο 17και 20-26 Θ.Η.Δ) |  |  |
|  | Θεοδώρου Θεόδωρος |  |  |

Καθώς επίσης, οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων:

1.Δήμου Νικολίτσα (Λιβαδειάς),

Παρούσης και της προσκληθείσας Δημάρχου κας Πούλου Γιώτας η κα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης .

Εισηγούμενη το 17Ο θέμα ημερήσιας διάταξης, η κα Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την με αριθμ. 2501/6-2-2017 εισήγηση του Δ/ντή των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου , η οποία αναφέρει τα παρακάτω:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Έχοντας υπ’όψιν:

- Την υπ’ αριθμόν 498/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων με την  οποία ψηφίσθηκε και εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός εσόδων – εξόδων του Δήμου Λεβαδέων του Οικονομικού έτους 2016.

- Την υπ’ αριθμό 2/147/21-01-2016 (ΑΔΑ:ΩΘΒΤΟΡ10-ΥΟΩ) απόφαση της Γενικής Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας με την οποία επικυρώθηκε ο Προϋπολογισμός εσόδων –εξόδων Δήμου Λεβαδέων Οικονομικού έτους 2016.

- Την υπ’ αριθμόν 454/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων, με την οποία  ψηφίσθηκε και εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα 2016 του Δήμου Λεβαδέων, το οποίο αποτελεί Παράρτημα του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης.

- Την υπ΄ αριθμ 46/2016 Τεχνική Μελέτη προϋπολογισμού 70.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%).

- Την υπ  αριθμόν 149/ 06-04-2016 (ΑΔΑ:6ΗΝΞΩΛΗ-2Ν8) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων με την οποία εγκρίθηκε η υπ΄ αριθμό 46/2016 Τεχνική Μελέτη του έργου.

- Την υπ’ αριθμόν  150/ 06-04-2016 (ΑΔΑ:724ΓΩΛΗ-ΟΧ7) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων με την οποία εγκρίθηκε ο τρόπος δημοπράτησης του έργου.

- Την υπ΄ αριθμό 137/27-04-16 (ΑΔΑ:ΩΜΣΝΩΛΗ-0ΝΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης.

- Την υπ΄ αριθμό 139/27-04-2016 (ΑΔΑ:7ΙΨΣΩΛΗ-ΚΡΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί κατάρτισης όρων διακήρυξης.

- Το υπ΄ αριθμό 9633/28-04-2016 έγγραφό με το οποίο διαβιβάστηκε η περίληψη διακήρυξης προς την εφημερίδα ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ.

- Την υπ΄ αριθμό 119/18-04-2016 (ΑΔΑ:ΩΝΚΕΩΛΗ-Μ2Δ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί συγκρότησης Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών.

- Την απόφαση 166/30-05-2016 (ΑΔΑ: 6ΩΦΕΩΛΗ-47Δ) της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το υπ' αριθμ. 10450/13 -05- 2016 Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου, που έγινε στις 13-05-2016 σύμφωνα με πρόχειρο διαγωνισμό της περ. δ) του άρθρου 3 του Ν.3669/2008 (ΚΔΕ) για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου και σύμφωνα με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρου 4 παρ β) και το άρθρο 6 του Ν.3669/2008 (ΚΔΕ), για την ανάδειξη αναδόχου του έργου της επικεφαλίδας καθώς και το με αριθμό πρωτ. 1058/96883/07-06-2016 Έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης περί ελέγχου νομιμότητας της παραπάνω απόφασης (ΑΔΑ:ΩΑ9ΙΟΡ10-ΦΙΛ).

- Το υπ΄ αριθμό 12503/01-06-2016 έγγραφο Κοινοποίηση  της Απόφασης έγκρισης της κατακυρωτικής απόφασης, προς πίνακα αποδεκτών και αποδεικτικά FAX αποστολής , παραλαβής.

- Την με αριθμό πρωτ. 12780/03.06.2016 Πρόσκληση στο μειοδότη για την επικαιροποίηση των δικαιολογητικών του.

- Το με αριθμό 13500/08-06-2016 έγγραφο του μειοδότη με τo οποίo υπέβαλε τα παραπάνω δικαιολογητικά.

- Την υπ΄ αριθμό 195/14-06-2016, Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δ. Λεβαδέων περί ελέγχου δικαιολογητικών για τη σύναψη σύμβασης.

- Την υπ’ αριθμ. 14479/14-06-2016 πρόσκληση της Υπηρεσίας προς τον Ανάδοχο για υπογραφή σύμβασης.

- Την υπ΄ αριθμό 14987/17-06-2016 σύμβαση κατασκευής του έργου με μέση τεκμαρτή έκπτωση 45,20%, επί του προϋπολογισμού του έργου, δηλαδή για εργασίες 22.580,16€, εργολαβικό όφελος 4.064,43€, απρόβλεπτα 3.996,69€, αναθεώρηση 548,43€ και για Φ.Π.Α. 7.485,53€, ήτοι συνολικά με Φ.Π.Α. 38.675,24€.

- Την χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου που είναι τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

- Το με αριθμό 21579/12-09-2016 έγγραφο του Αναδόχου με τo οποίo αιτήθηκε την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου μέχρι τις 31/10/2016.

- Την υπ΄ αριθμό 381/27-09-2016, Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Λεβαδέων περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου έως τις 31-10-2016.

- Την υπ΄ αριθμό 478/6-12-2016, Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Λεβαδέων περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών συνολικής δαπάνης 38.675,24€, σε ισοζύγιο με την συνολική δαπάνη της αρχικής σύμβασης.

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η αντιμετώπιση των ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες σε γέφυρες του Δήμου Λεβαδέων. Συγκεκριμένα θα γίνουν οι εξής εργασίες :

- Καθαίρεση Τεχνικού με τσιμεντοσωλήνες στην θέση Λιόσα της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Γεωργίου και κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού διαστάσεων 4,00Χ2,00Χ6,00 καθώς επίσης και των δύο πτερυγοτοίχων 2,00Χ3,00 με οπλισμένο σκυρόδεμα C 20/25.

- Kατασκευή Τεχνικού με τσιμεντοσωλήνες Φ100 εγκιβωτισμένες με σκυρόδεμα C 16/20 στην θέση Μάκρεσι της Δημοτικής Κοινότητας Λιβαδειάς.

- Καθαίρεση υπάρχουσας γέφυρας η οποία έχει υποστεί διαβρώσεις στο θεμέλιο στήριξης και είναι μικρού πλάτους στην Τοπική Κοινότητα Προφήτη Ηλία στην εκκλησία Αγίας Παρασκευής και κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού 5,00Χ3,00Χ4,00 με οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25.

- Κατασκευή πτερυγότοιχου ρέματος Βρανέζος στην Τοπική Κοινότητα Παρορίου 4,00Χ2,00 με οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 .

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 70.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και η χρηματοδότησή του προέρχεται από υπόλοιπα πιστώσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, από Οφειλές του Ελληνικού Δημοσίου και από ΤΑΠ.

Γ.  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 2ου ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Α.Π.Ε.

Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός – Τακτοποιητικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) συντάχθηκε από την Υπηρεσία μας για να συμπεριλάβει τις τελικές αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών της αρχικής σύβασης, ως προέκυψαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου σύμφωνα με τις εγκεκριμένες αναλυτικές επιμετρήσεις των εκτελεσμένων εργασιών και την Τελική Επιμέτρηση του έργου καθώς και για τον καθορισμό των Αναθεωρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν.4412/2016.

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η προτεινόμενη δαπάνη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού - Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών είναι μειωτική κατά 684,64€ σε σχέση με τη συνολική δαπάνη της αρχικής σύμβασης και ανέρχεται στο ποσό των 30.637,58€ προ Φ.Π.Α., O Φ.Π.Α. του προτεινόμενου 2ου Α.Π.Ε. είναι 7.353,02€.

Η προτεινόμενη συνολική δαπάνη με τον 2ο Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 37.990,60€.

Σε καμία ομάδα δεν παρατηρείται αυξομείωση των ποσοτήτων της αρχικής σύμβασης τέτοια ώστε να προκύπτει αντίστοιχη μείωση δαπάνης σε ποσοστό μεγαλύτερο του μέγιστου επιτρεπόμενου 20% ανά ομάδα εργασιών του έργου.

Ο   ΑΠΕ συντάχθηκε έχοντας υπόψη:

- Τα συμβατικά τεύχη του έργου.

- Τα άρθρα 153,154,155,156 του Ν. 4412/2016 καθώς και  την προηγούμενη νομοθεσία

- Την εγκύκλιο Ε20  αρ. Πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ443/26-7-2006 του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Ύστερα από τα παραπάνω εισηγούμεθα στο Δημοτικό Συμβούλιο την  έγκριση του 2ου Τακτοποιητικού  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Έργασίων  , του έργου «Αποκατάσταση βλάβων που προκλήθηκαν από θεομηνίες σε γέφυρες του Δήμου Λεβαδέων»   .

Υστερα από τα παραπάνω η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να τοποθετηθούν επί του θέματος.

-  Ο κ. Ζιώγας  τόνισε την αντίθεσή του ως προς την έγκριση του 2ου ΑΠΕ  ακριβώς γιατί έχει γίνει απορρόφηση των απρόβλεπτων και δήλωσε ότι θα ψηφίσει λευκό.

Κατόπιν η κα Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την εισήγηση που είχε διανεμηθεί, κατόπιν ψηφοφορίας και τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10,  και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον 2ο  Ανακεφαλαιωτικό & Τακτοποιητικό Πίνακα του έργου  << Αποκατάσταση βλάβων που προκλήθηκαν από θεομηνίες σε γέφυρες του Δήμου Λεβαδέων>>  ,συνολικής δαπάνης  37.990,60€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 23%) , ο οποίος είναι  μειωτικός ως προς την   αρχική σύμβαση κατά  684,64€.

Λευκό ψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.  Ζιώγας Γεώργιος για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης

Η απόφαση πήρε τον αριθμό   43

Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής πριν από την υπογραφή των επίσημων πρακτικών που θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση. Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται από εκείνους που πήραν μέρος στη συνεδρίαση αυτή.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γεωργαντά Ελισσάβετ

ΤΑ ΜΕΛΗ

| Φορτώσης Αθανάσιος |  |
| --- | --- |
| Δημητρόπουλος Ιωάννης |  |
| Νταντούμη Ιωάννα |  |
| Ντελίκος Κωνσταντίνος |  |
| Διαμαντόπουλος Ανδρέας | Πιστό Απόσπασμα |
| Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη | Λιβαδειά 15/2/2017 |
| Τόλιας Δημήτριος | Η Δήμαρχος Λεβαδέων |
| Τζουβάρας Νικόλαος |  |
| Σαλαπατάρας Στυλιανός | Γιώτα Πούλου |
| Κυπραίος Χρήστος |  |
| Κοσμίδη -Περλεπέ Πανωραία |  |
| Γεωργαντά Ελισσάβετ |  |
| Καρβούνης Σωτήριος |  |
| Αλεστάς αθανάσιος |  |
| Καράντζαλης Δημήτριος |  |
| Παπαθανασίου Χρήστος |  |
| Καπλάνης Κωνσταντίνος |  |
| Σωτηρόπουλος Κων/νος |  |
| Αρκουμάνης Πέτρος |  |
| Ζιώγας Γεώργιος |  |
| Θεοδώρου Θεόδωρος |  |