Ημερομηνία 28/3/2017

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Αρ. Πρωτ.: 6815

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2017-7ης  Συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης 64

Περίληψη

Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ Δ.Δ. ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

Στη Λιβαδειά σήμερα στις 22 του μηνός Μαρτίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30 στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε   το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 6008/17-3-2017  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ .Διαμαντόπουλου Ανδρέα, η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρα  67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.

Αφού διαπιστώθηκε κατά την έναρξη  της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες  30 σύμβουλοι δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ							ΑΠΟΝΤΕΣ

|  | Φορτώσης Αθανάσιος | 1 | Σπυρόπουλος Δημοσθένης |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Νταντούμη Ιωάννα (Απούσα από 1Θ.Η.Δ εως23 Θ.Η.Δ) | 2 | Σαλαπατάρας Στυλιανός |
|  | Δημητρόπουλος Ιωάννης ( Απών από 1Θ.Ε.Η.Δ εως &18ο Θ.Η.Δ) | 3 | Θεοδώρου Θεόδωρος |
|  | Κωτσαδάμ Γεώργιος( Απών από 7οΘ.Η.Δ εως &16ο Θ.Η.Δ) |  |  |
|  | Τόλιας Δημήτριος |  |  |
|  | Ντελίκος Κων/νος |  |  |
|  | Διαμαντόπουλος Ανδρέας |  |  |
|  | Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη |  | Άν και κλήθηκαν νόμιμα |
|  | Τζουβάρας Νικόλαος( Απών από 3οΘ.Η.Δ εως &17ο Θ.Η.Δ) |  |  |
|  | Κυπραίος Χρήστος |  |  |
|  | Κοσμίδη -Περλεπέ Πανωραία |  |  |
|  | Γεωργαντά Ελισσάβετ (Απούσα στο 17ο ΘΗΔ) |  |  |
|  | Καρβούνης Σωτήριος |  |  |
|  | Καράντζαλης Δημήτριος( Απών από 15ο -17ο ΘΗΔ) |  |  |
|  | Θεοδωρόπουλος Στυλιανός |  |  |
|  | Αλεστάς Αθανάσιος |  |  |
|  | Παπαθανασίου Χρήστος |  |  |
|  | Καπλάνης Κωνσταντίνος |  |  |
|  | Ρούσσαρης Αριστείδης(Απών από το 1ο ΘΕΗΔ-17οΘΗΔ) |  |  |
|  | Μητάς Αλέξανδρος (Απών στο 2ο, 12-15 και στο 18ο Θ.Η.Δ) |  |  |
|  | Γκικόπουλος Σπυρίδων (Απών από 7-και 10ο ΘΗΔ) |  |  |
|  | Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος (Απών από 2-και 5ο ΘΗΔ) |  |  |
|  | Δελής Παναγιώτης(Απών από 2-και 4 ,7εως και 17ο ΘΗΔ) |  |  |
|  | Κοτσικώνας Επαμεινώνδας(Απών από 1ο-και 17 ΘΗΔ) |  |  |
|  | Αρκουμάνης Πέτρος (Απών στο 21ο ΘΗΔ) |  |  |
|  | Μπράλιος Νικόλαος (Απών από 1- και 23ο ΘΗΔ) |  |  |
|  | Αίσωπος Κων/νος (Απών από 7-8 ΘΗΔ) |  |  |
|  | Ζιώγας Γεώργιος |  |  |
|  | Σκλάβος Γεώργιος (Απών από 11έως και 14ο ΘΗΔ) |  |  |
|  | Παπαϊωάννου Λουκάς |  |  |

Καθώς επίσης, οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων:

1.Σπυρόπουλος Αθανάσιος (Αγίου Βλασίου),  , 2.Φλώρος Ιωάννης (Ακοντίου),    3.Στουρνάρας Παναγιώτης (Δαύλειας), 4.Γκικόπουλος Νικόλαος (Θουρίου), 5) Παπαδά Αγγελική (Προφήτη Ηλία) 6) Μάρκος Γεώργιος  (Λαφυστίου),7) Γκικόπουλος Αλέξανδρος (Ρωμέϊκου) 8) Σκούρας Ανδρέας (Προσηλίου)

Παρούσης και της προσκληθείσας Δημάρχου κας Πούλου Γιώτας ο κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης .

Εισηγούμενος το 8Ο θέμα ημερήσιας διάταξης, ο κ. Πρόεδρος  έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την με αριθμ. Πρωτ. 3701/17-2-2017   εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου σύμφωνα με την οποία:

Το υπόψη έργο εκτελέστηκε σύμφωνα με την υπ ΄αριθμό 07 / 2013 τεχνική μελέτη της ΤΥΔΛ προϋπολογισμού δαπάνης 219.641,83 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και η οποία θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της κ. Νταλιάνη Χρήστο.

Το έργο εγγράφηκε στον  προϋπολογισμού του Δήμου Λεβαδέων με χρηματοδότηση από πιστώσεις του προγράμματος  «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Η εκτέλεση το έργου ανατέθηκε στην εταιρεία «ΛΟΥΚΑΣ Π. ΓΑΜΒΡΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» ύστερα από Διαγωνισμό που έγινε στις 21-10-2014 με μέση τεκμαρτή έκπτωση 53,01% και που εγκρίθηκε με την 288/17-11-2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων (ΑΔΑ: ΒΤΤΧΩΛΗ-ΜΙΛ) καθώς και το με αριθμό πρωτ. 2040/245352/09-12-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, Γεν. Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας Δ/νση Διοίκησης-Τμήμα Διοικ.-Οικ. Ν. Βοιωτίας περί έγκρισης της 288/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων.

Επιβλέποντες ορίστηκαν α) για τις εργασίες υποδομής η κ. ΜΑΡΙΔΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ και β) για τις Η/Μ εργασίες υδραυλικών ο κ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ με το με  αρ. πρωτ. 7573/24-03-2015 έγγραφο του Διευθυντή Τ.Υ.Δ.Λ.

Αντικείμενο του έργου ήταν η αντικατάσταση μέρος  του κλειστού με βαρύτητα αρδευτικού δικτύου  της Τοπικής Κοινότητας Λαφυστίου (τέως Δημοτικού Διαμερίσματος Λαφυστίου) του Δήμου Λεβαδέων.

Το υφιστάμενο αρδευτικό δίκτυο κατασκευάστηκε προ του 1990 με σκοπό την άρδευση της αναδασμωθήσας περιοχής στην Κωπαϊδα εκτάσεως 2.000 στρεμμάτων που βρίσκεται σε υψόμετρο 100 m  έως 110 m

Η παροχέτευση του νερού  γίνονταν από υφιστάμενη δεξαμενή χωρητικότητας 1600 m3 που βρίσκεται σε υψόμετρο 220 m και τροφοδοτείται από αρδευτική γεώτρηση και την καρστική πήγη του Αγίου Ιωάννου.

Είχε παρατηρηθεί διαρροή λόγω διάβρωσης, ( οπές – θραύσεις ) σε μήκος 430 μέτρων στο τμήμα του πρωτεύοντος δικτύου το οποίο ήταν κατασκευασμένο με χαλυβδοσωλήνες από  ST37-2 ελικοειδούς ραφής, ονομαστικών διαμέτρων DN400 και DN300 με εσωτερική προστασία από PRIMER και λιθανθρακόπισσα και εξωτερική προστασία PRIMER - λιθανθρακόπισσα – διπλή στρώση υαλόπανου.

Η αντικατάσταση των ανωτέρω σωλήνων έγινε  με πλαστικούς σωλήνες από πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς HDΡΕ100, MRS 10Mpa, σ 8,0 Mpa ονομαστικών διαμέτρων/πίεσης  DN500/16atm και DN315/16ατμ για τις συνδέσεις πρωτεύοντος με το δευτερεύον δίκτυο.

Η αντικατάσταση έλαβε χώρα στα τμήματα 8 εως 9 και 14 έως και 16 και συνολικού μήκους 430 μέτρων.

Οι εργασίες που έγιναν είναι :

Εκσκαφές για την τοποθέτηση των σωλήνων σε μέσο βάθος εκσκαφής 1,00m περίπου και πλάτος ίσο με τη διάμετρο του σωλήνα προσαυξημένο κατά 1,00m·και για την κατασκευή των φρεατίων σύνδεσης πρωτεύοντος – δευτερεύοντος δικτύου.

Προμήθεια και τοποθέτηση υπογείων αγωγών Φ500/16ατμ HDPE 3ης γενιάς.

Επανεπίχωση των ορυγμάτων με προϊόντα των εκσκαφών

Κατασκευή  φρεατίων από οπλισμένους τσιμεντοσωλήνες διαστάσεων Φ1000 για τον χειρισμό των βανών του δευτερεύοντος δικτύου (δύο φρεάτια) καθώς και για την τοποθέτηση εξαεριστικών με χρήση συστολικού ταφ Φ500/110/500 και λαιμού-φλάντζας Φ110/16ατμ και βάνας Φ100/16ατμ.

Για την σύνδεση πρωτεύοντος δικτύου ( αγωγός πολυαιθυλένίου HDPE 3Ης γενιάς Φ500/16ατμ ) με το δευτερεύον δίκτυο ( αγωγοί PVC Φ315/16ατμ ) τοποθετήθηκαν τα διακοπτικά όργανα και εξαρτήματα σύνδεσης( ταυ 500/315/500, λαιμοί PE Φ315/16ατμ, φλάντζες, βάνες πεταλούδας με μειωτήρα Φ300/16ατμ, εξάρμωσεις Φ300/16ατμ, δίφλανζο Φ300 και ενωτικό φλάντζα Φ300-μούφα Φ315 ).

Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του έργου όπως καθορίζεται στην Ε.Σ.Υ. ήταν 180 ημέρες και η αφετηρία μέτρησής του, σύμφωνα με το νόμο, ήταν η 11-03-2015 δηλαδή ο ανάδοχος όφειλε να ολοκληρώσει το έργο μέχρι 07-09-2015.

Η Βεβαίωση Περαίωσης των εργασιών υπεγράφη στις 02-09-2015 και από αυτό προκύπτει ότι το έργο περαιώθηκε ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ.

Με την υπ αρίθμ 24/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 2ος Τακτοποιητικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας ύψους 95.258,69 ευρώ με Φ.Π.Α. 23%

Η τελική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 77.446,09 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. ή 95.258,69 ευρώ με Φ.Π.Α. 23%.

Ο Φ.Α.Υ. συμπληρώθηκε και εφαρμόστηκε πλήρως σύμφωνα με τη μελέτη και τις οδηγίες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας

Το έργο παρελήφθη στις 14/02/2017  από  την  επιτροπή  παραλαβής  που  ορίσθηκε  με την υπ αριθμ’.  482/06-12-2016  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων .

Κατόπιν όλων των ανωτέρω , εισηγούμαστε  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου  Λεβαδέων  όπως εγκρίνει το  Πρωτόκολλο  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ Δ.Δ. ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του Ν. 3669/2008 .

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την εισήγηση που είχε διανεμηθεί,  τις διατάξεις των άρθρων 65, 238 του Ν.3852/10  τα άρθρα 73 & 75 και Ν. 3669/2008    και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το  από 14/02/2017 Πρωτόκολλο  Προσωρινής  και  Οριστικής  Παραλαβής  του  έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ Δ.Δ. ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ” σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του Ν. 3669/2008  περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων.

Η απόφαση πήρε τον αριθμό 64

Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής πριν από την υπογραφή των επίσημων πρακτικών που θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση. Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται από εκείνους που πήραν μέρος στη συνεδρίαση αυτή.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Διαμαντόπουλος Ανδρέας

ΤΑ ΜΕΛΗ

Φορτώσης Αθανάσιος Πιστό Απόσπασμα

Τόλιας Δημήτριος Λιβαδειά αυθημερόν

Ντελίκος Κων/νος Η Δήμαρχος Λεβαδέων

Διαμαντόπουλος Ανδρέας

Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη

Κυπραίος Χρήστος Γιώτα Πούλου

Κοσμίδη -Περλεπέ Πανωραία

Γεωργαντά Ελισσάβετ

Καρβούνης Σωτήριος

Καράντζαλης Δημήτριος

Θεοδωρόπουλος Στυλιανός

Αλεστάς Αθανάσιος

Παπαθανασίου Χρήστος

Καπλάνης Κωνσταντίνος

Μητάς Αλέξανδρος

Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος

Αρκουμάνης Πέτρος

Ζιώγας Γεώργιος

Σκλάβος Γεώργιος

Παπαϊωάννου Λουκάς