Ημερομηνία 28 /3/2017

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Αρ. Πρωτ.: 6817

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2017-7ης  Συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης 66

Περίληψη

Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού & Τακτοποιητικού Πίνακα του έργου :“ΕΠΙΣΚΕΥΗ  7ΟΥ     ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ”

Στη Λιβαδειά σήμερα στις 22 του μηνός Μαρτίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30 στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε   το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 6008/17-3-2017  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ .Διαμαντόπουλου Ανδρέα, η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρα  67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.

Αφού διαπιστώθηκε κατά την έναρξη  της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες  30 σύμβουλοι δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ							ΑΠΟΝΤΕΣ

|  | Φορτώσης Αθανάσιος | 1 | Σπυρόπουλος Δημοσθένης |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Νταντούμη Ιωάννα (Απούσα από 1Θ.Η.Δ εως23 Θ.Η.Δ) | 2 | Σαλαπατάρας Στυλιανός |
|  | Δημητρόπουλος Ιωάννης ( Απών από 1Θ.Ε.Η.Δ εως &18ο Θ.Η.Δ) | 3 | Θεοδώρου Θεόδωρος |
|  | Κωτσαδάμ Γεώργιος( Απών από 7οΘ.Η.Δ εως &16ο Θ.Η.Δ) |  |  |
|  | Τόλιας Δημήτριος |  |  |
|  | Ντελίκος Κων/νος |  |  |
|  | Διαμαντόπουλος Ανδρέας |  |  |
|  | Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη |  | Άν και κλήθηκαν νόμιμα |
|  | Τζουβάρας Νικόλαος( Απών από 3οΘ.Η.Δ εως &17ο Θ.Η.Δ) |  |  |
|  | Κυπραίος Χρήστος |  |  |
|  | Κοσμίδη -Περλεπέ Πανωραία |  |  |
|  | Γεωργαντά Ελισσάβετ (Απούσα στο 17ο ΘΗΔ) |  |  |
|  | Καρβούνης Σωτήριος |  |  |
|  | Καράντζαλης Δημήτριος( Απών από 15ο -17ο ΘΗΔ) |  |  |
|  | Θεοδωρόπουλος Στυλιανός |  |  |
|  | Αλεστάς Αθανάσιος |  |  |
|  | Παπαθανασίου Χρήστος |  |  |
|  | Καπλάνης Κωνσταντίνος |  |  |
|  | Ρούσσαρης Αριστείδης(Απών από το 1ο ΘΕΗΔ-17οΘΗΔ) |  |  |
|  | Μητάς Αλέξανδρος (Απών στο 2ο, 12-15 και στο 18ο Θ.Η.Δ) |  |  |
|  | Γκικόπουλος Σπυρίδων (Απών από 7-και 10ο ΘΗΔ) |  |  |
|  | Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος (Απών από 2-και 5ο ΘΗΔ) |  |  |
|  | Δελής Παναγιώτης(Απών από 2-και 4 ,7εως και 17ο ΘΗΔ) |  |  |
|  | Κοτσικώνας Επαμεινώνδας(Απών από 1ο-και 17 ΘΗΔ) |  |  |
|  | Αρκουμάνης Πέτρος (Απών στο 21ο ΘΗΔ) |  |  |
|  | Μπράλιος Νικόλαος (Απών από 1- και 23ο ΘΗΔ) |  |  |
|  | Αίσωπος Κων/νος (Απών από 7-8 ΘΗΔ) |  |  |
|  | Ζιώγας Γεώργιος |  |  |
|  | Σκλάβος Γεώργιος (Απών από 11έως και 14ο ΘΗΔ) |  |  |
|  | Παπαϊωάννου Λουκάς |  |  |

Καθώς επίσης, οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων:

1.Σπυρόπουλος Αθανάσιος (Αγίου Βλασίου),  , 2.Φλώρος Ιωάννης (Ακοντίου),    3.Στουρνάρας Παναγιώτης (Δαύλειας), 4.Γκικόπουλος Νικόλαος (Θουρίου), 5) Παπαδά Αγγελική (Προφήτη Ηλία) 6) Μάρκος Γεώργιος  (Λαφυστίου),7) Γκικόπουλος Αλέξανδρος (Ρωμέϊκου) 8) Σκούρας Ανδρέας (Προσηλίου)

Παρούσης και της προσκληθείσας Δημάρχου κας Πούλου Γιώτας ο κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης .

Εισηγούμενος το 10Ο θέμα ημερήσιας διάταξης, ο κ. Πρόεδρος  έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την με αριθμ. Πρωτ. 3788/17-2-2017   εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου σύμφωνα με την οποία:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ :

- Η υπ΄ αριθμό 83/2015 Τεχνική Μελέτη του έργου : “ΕΠΙΣΚΕΥΗ 7ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ“, προϋπολογισμού  δαπάνης 15.258,70 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων.

- Με την υπ’  αριθμόν  237/ 22-06-2015  (ΑΔΑ:69ΛΥΩΛΗ-6ΕΠ) Απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  του  Δήμου Λεβαδέων  παραλήφθηκε η  υπ΄ αριθμό 83 /2015 Τεχνική Μελέτη του έργου .

- Με την  υπ’  αριθμόν  238 /22-06-2015  (ΑΔΑ:75ΠΘΩΛΗ-Δ7Ρ)  Απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  του  Δήμου  Λεβαδέων  εγκρίθηκε  ο τρόπος δημοπράτησης του έργου .

- Με την υπ΄ αριθμό  219 / 30-06-2015 (ΑΔΑ:73Φ7ΩΛΗ-ΗΓΨ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων καταρτίσθηκαν οι όροι διακήρυξης του .

- Με την υπ ΄αριθμό απόφαση 235 / 09-07-2015  (ΑΔΑ:ΒΖ66ΩΛΗ-1ΨΛ) της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το υπ' αριθμ. 18918/07-07-15 πρακτικό άγονης Δημοπρασίας και καθορίστηκε η ημερομηνία επανάληψης Δημοπρασίας του εν λόγω έργου .

- Με την υπ΄αριθμό απόφαση 249 / 27-07-2015  (ΑΔΑ:ΩΣΖΘΩΛΗ-56Χ) της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το υπ' αριθμ.  19815/16-07-15 Πρακτικό του Επαναληπτικού Διαγωνισμού του έργου, που έγινε στις  16-07-2015 με τη διαδικασία «ανοικτή δημοπρασία» της παρ. α) του άρθρου 3 του  Ν.3669/2008 (ΚΔΕ) για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου .

- Με το υπ ΄αριθμό πρωτ. 1350/138147/12-08-2015 Έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ελέγχθη η νομιμότητα της υπ ΄αριθμού  249 / 27-07-2015 Απόφασης της Οικονομική Επιτροπής .

- Με το  υπ αριθμό 22578/27.8.2015 έγγραφο υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής του έργου για ποσό 14.498,51 € με Φ.Π.Α. μεταξύ της Δημάρχου Λεβαδέων και του αναδόχου κου ΓΚΙΓΚΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΦΙΛΙΠΠΟΥ που προσέφερε έκπτωση 5 % επί του τιμολογίου της μελέτης.

- Η προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν 45 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης , ήτοι έως την 9/10/2015.

- Με την υπ ΄αριθμό 413/9-11-2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών έως την 24-10-2015.

- Με την υπ ΄αριθμό 418 / 9-11-2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας  καθώς και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ του ανωτέρου έργου .

- Με την υπ ΄αριθμό 29915 / 23.10.2015 αναφορά της  επιβλέπουσας Μηχανικού ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα η κατασκευή του έργου : « ΕΠΙΣΚΕΥΗ 7ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ » ,

- Με το υπ ΄αριθμό 30227 / 29-10-2015 έγγραφο εκδόθηκε η βεβαίωση περάτωσης των εργασιών από τον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας .

A. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο , αφορούσε τις εργασίες ενίσχυσης του στατικού φορέα του ισογείου του κτιρίου  του   7ου Δημοτικού Σχολείου με την προσθήκη τριών νέων υποστυλωμάτων και την κατασκευή αρμών στις πλάκες της οροφής του ισογείου .

Οι εργασίες που εκτελέσθηκαν ήταν  :

- Εκσκαφή φρεατίου θεμελίωσης τριών νέων υποστυλωμάτων έως τη στάθμη της υφιστάμενης θεμελίωσης ,

- Επίχωση φρεατίων θεμελίωσης με θραυστό υλικό λατομείου ,

- Διάνοιξη οπών στην υφιστάμενη θεμελίωση και στην υφιστάμενη δοκό της οροφής του ισογείου ,

- Τοποθέτηση βλήτρων από χάλυβα οπλισμού Β 500C ,

- Σκυροδέτηση των νέων υποστυλωμάτων και τοποθέτηση οπλισμών,

- Υποστύλωση της όμορης με τον αρμό πλάκας και της γειτονικής της με τη χρήση μεταλλικών ικριωμάτων βαρέως τύπου ,

- Διαχωρισμός με αδιατάρακτη κοπή δοκού υποστυλώματος ,

- Καθαίρεση ρηγματωμένου σκυροδέματος ,

- Καθαίρεση πλινθοδομών και ανακατασκευή αυτών δυτικά του κτιρίου στο σημείο που θα κατασκευαστεί το νέο υποστύλωμα ,

- Φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής και καθαίρεσης

- Υδροβολή επιφανειών σκυροδέματος ( στην περιοχή σύνδεσης της υφιστάμενης δοκού με  το νέο υποστύλωμα) ,

- Αμμοβολή και καθαρισμός τυχόν οξείδωσης των οπλισμών,

- Καθαρισμός αρμού των δύο κτιρίων από χαλαρά υλικά ,

- Τοποθέτηση αρμοκάλυπτρων,

- Τοποθέτηση στεγανωτικού υλικού (ελαστομερές ασφαλτικό υλικό ),

- Κατασκευή επιχρισμάτων – χρωματισμοί .

B ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ  2ου Ανακεφαλαιωτικού & Τακτοποιητικού Πίνακα

Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός & Τακτοποιητικός Πίνακας συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριληφθούν οι ποσότητες όπως προέκυψαν από την Τελική Επιμέτρηση  του έργου .

Γ.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός & Τακτοποιητικός Πίνακας Εργασιών, είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση  , η τελική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 14.498,51 ευρώ ήτοι (11.787,41 ευρώ για εργασίες και 2.711,10 ευρώ για Φ.Π.Α. 23 % ).

Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός & Τακτοποιητικός Πίνακας συντάχθηκε βάσει

- Του άρθρου 57 του Ν. 3669/08  ,

- Ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις για την σύνταξη του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων Ν.3669/2008 ,

- Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο», ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης,

- Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.

Έχοντας υπόψη

τα ανωτέρω ,

προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει :

την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού & Τακτοποιητικού Πίνακα εργασιών του έργου : “ΕΠΙΣΚΕΥΗ 7ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ “ συνολικής δαπάνης 14.498,51 € ( ισοζύγιο  ως προς την αρχική σύμβαση), για την εκτέλεση του έργου : “ΕΠΙΣΚΕΥΗ 7ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ”

Επισυνάπτονται:

- η αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακα  - Τακτοποιητικό ,

- το σώμα του 2ου Ανακεφαλαιωτικού -Τακτοποιητικού Πίνακα  .

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του ,  τις διατάξεις των άρθρων 65 & 238 του Ν.3852/10   την εισήγηση της Υπηρεσίας που συνοδεύεται από τον  2ο Ανακεφαλαιωτικό -Τακτοποιητικό Πίνακα ,  την από 105/02-2017 Αιτιολογική Έκθεση   και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό & Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών για την εκτέλεση του έργου

<< ΕΠΙΣΚΕΥΗ 7ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  >>,  ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 14.498,51 ευρώ  και είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.-

Η απόφαση πήρε τον αριθμό 66

Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής πριν από την υπογραφή των επίσημων πρακτικών που θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση. Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται από εκείνους που πήραν μέρος στη συνεδρίαση αυτή.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Διαμαντόπουλος Ανδρέας

ΤΑ ΜΕΛΗ

| Φορτώσης Αθανάσιος | Πιστό Απόσπασμα |
| --- | --- |
| Τόλιας Δημήτριος | Λιβαδειά αυθημερόν |
| Ντελίκος Κων/νος | Η Δήμαρχος Λεβαδέων |
| Διαμαντόπουλος Ανδρέας |  |
| Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη |  |
| Κυπραίος Χρήστος |  |
| Κοσμίδη -Περλεπέ Πανωραία | Γιώτα Πούλου |
| Γεωργαντά Ελισσάβετ |  |
| Καρβούνης Σωτήριος |  |
| Καράντζαλης Δημήτριος |  |
| Θεοδωρόπουλος Στυλιανός |  |
| Αλεστάς Αθανάσιος |  |
| Παπαθανασίου Χρήστος |  |
| Καπλάνης Κωνσταντίνος |  |
| Μητάς Αλέξανδρος |  |
| Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος |  |
| Αρκουμάνης Πέτρος |  |
| Ζιώγας Γεώργιος |  |
| Σκλάβος Γεώργιος |  |
| Παπαϊωάννου Λουκάς |  |