Ημερομηνία 17 /5/2017

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2017-11ης  Συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης :153

Περίληψη

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του Εργου “ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Χ.Υ.Τ.Α ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

Στη Λιβαδειά σήμερα στις 15 του μηνός Μαϊου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6.30 στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε   το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 1134711-5-2017  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ .Διαμαντόπουλου Ανδρέα , η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρα  67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.

Αφού διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες 27 σύμβουλοι δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ							ΑΠΟΝΤΕΣ

|  | Φορτώσης Αθανάσιος (Απών στο 11ο έως & 13ο Θ.Η.Δ) |  | 1 Μητάς Αλέξανδρος |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Δημητρόπουλος Ιωάννης(Απών από 13ο εως & 42ο Θ.Η.Δ) |  | 2. Γκικόπουλος Σπυρίδων |
|  | Κωτσαδάμ Γεώργιος(Απών στο 6ο & από 36 εως & 42ο Θ.Η.Δ) |  | 3 Δελής Παναγιώτης |
|  | Σπυρόπουλος Δημοσθένης (Απών από 13ο εως & 42ο Θ.Η.Δ) |  | 4. Αρκουμάνης Πέτρος |
|  | Ντελίκος Κωνσταντίνος |  | 5. Μπράλιος Νικόλαος |
|  | Διαμαντόπουλος Ανδρέας |  | 6. Θεοδώρου Θεόδωρος |
|  | Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη (Απών στο 18ο Θ.Η.Δ) |  |  |
|  | Τόλιας Δημήτριος (Απών στο3ο Θ.Η.Δ) |  |  |
|  | Τζουβάρας Νικόλαος |  |  |
|  | Σαλαπατάρας Στυλιανός (Απών στο 3ο & 36 εως 42 Θ.Η.Δ) |  |  |
|  | Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία |  |  |
|  | Κυπραίος Χρήστος |  |  |
|  | Γεωργαντά Ελισσάβετ |  |  |
|  | Καρβούνης Σωτήριος (Απών από 9ο εως & 42ο Θ.Η.Δ) |  |  |
|  | Καράντζαλης Δημήτριος |  |  |
|  | Θεοδωρόπουλος Στυλιανός (Απών από 38 εως 42 Θ.Η.Δ) |  |  |
|  | Αλεστάς Αθανάσιος |  |  |
|  | Παπαθανασίου Χρήστος |  |  |
|  | Καπλάνης Κωνσταντίνος |  |  |
|  | Ρούσσαρης Αριστείδης (Απών από 2ο εως & 42ο Θ.Η.Δ) |  |  |
|  | Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος (Απών από 14ο εως 42 Θ.Η.Δ) |  |  |
|  | Κοτσικώνας Επαμεινώνδας (Απών από 2ο εως & 42ο Θ.Η.Δ) |  |  |
|  | Αίσωπος Κωνσταντίνος (Απών από 8ο εως & 42ο Θ.Η.Δ) |  |  |
|  | Ζιώγας Γεώργιος |  |  |
|  | Σκλάβος Γεώργιος (Απών στο 7ο εως 42 Θ.Η.Δ) |  |  |
|  | Παπαϊωάννου Λουκάς |  |  |
|  | Νταντούμη Ιωάννα (Απών από 2ο εως & 42ο Θ.Η.Δ) |  |  |

Καθώς επίσης, οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων:

1.Λύτρας Παναγιώτης (Εκπρόσωπος Τ.Κ Αλαλκομενών)

Παρούσης της προσκληθείσας Δημάρχου  Πούλου Γιώτας ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης .

Εισηγούμενος το 11Ο θέμα      ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την με αριθμ. 10651/5-5-2017 εισήγηση του Δ/ντή της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου ,η οποία αναφέρει τα παρακάτω:

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Παρατίθενται οι τίτλοι των αποφάσεων – διοικητικών πράξεων που αφορούν την πορεία του υλοποίησης του έργου και συγκεκριμένα:

- Την υπ’ αριθμόν 5336/14.11.2012 ( ΑΔΑ: Β4Σ97ΛΗ-3ΕΝ) Απόφαση Ένταξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  με την οποία εντάχθηκε η πράξη με τίτλο: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Χ.Υ.Τ.Α. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» προϋπολογισμού 2.391.995,66€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013 » και στον άξονα προτεραιότητας 04 – «Προστασία Εδαφικών Συστημάτων – Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων».

- Τον Κωδικό Πράξης  ΣΑ 2012ΣΕ07580317 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

- Την υπ΄ αριθμό 12/29.03.2012 Τεχνική Μελέτη του έργου της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λεβαδέων.

- Την χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου που είναι δεκαπέντε και μηδέν τρεις (15,03) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

- Την υπ΄ αριθμό 17/2012 γνωμοδότηση της μελέτης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

- Την υπ΄ αριθμό 102/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης της 17/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

- Την υπ΄ αριθμό  286/2012   απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού του  τρόπου δημοπράτησης του έργου.

- Την υπ΄ αριθμό 609/22.02.2013 σύμφωνη γνώμη για την δημοπράτηση του έργου της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

- Την υπ΄ αριθμό 25/12.03.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΔ8ΩΛΗ-6ΨΔ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί όρων κατάρτισης όρων διακήρυξης.

- Την υπ΄ αριθμό 6448/12.03.2013 δημοσίευση της Περίληψης διακήρυξης του διαγωνισμού του ανωτέρου έργου.

- Την υπ΄ αριθμό 46/29-03-2012 (ΑΔΑ: ΒΕΑΘΩΛΗ-ΞΤ1) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού.

- Το υπ΄  αριθμό 8896/09.04.2013 πρακτικό  της Επιτροπής Διαγωνισμού περί άγονης δημοπρασίας.

- Την υπ΄ αριθμό 61/19.04.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΖΩΛΗ-Ξ96) της Οικονομικής Επιτροπής περί επανάληψης του διαγωνισμού.

- Το υπ΄ αριθμό 10918/02.05.2013 πρακτικό  της Επιτροπής Διαγωνισμού περί επαναληπτικής δημοπρασίας.

- Την υπ’ αριθμόν 108/21-5-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΝΧΩΛΗ-ΑΦ3) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία  εγκρίθηκε το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου και ορίσθηκε προσωρινός μειοδότης για την εκτέλεση αυτού η Κοινοπραξία «ΛΟΥΚΑΣ Π. ΓΑΜΒΡΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. – ΣΤΑΪΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΝΤΕΛΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»,  με μέση τεκμαρτή έκπτωση 3,22% , επί του προϋπολογισμού του έργου, δηλαδή για εργασίες 1.351.725,57€, εργολαβικό όφελος 243.310,60€, απρόβλεπτα 239.255,43€, αναθεώρηση 47.849,80€) και για Φ.Π.Α. 432.892,52€,  ήτοι συνολικά με Φ.Π.Α. 2.315.033,92 €.

- Την υπ΄ αριθμό 26955/24.09.2013 (ΑΔΑ: ΒΛ9ΣΩΛΗ-ΜΛΛ) σύμβαση κατασκευής του έργου (αριθμός καταχώρησης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 13SYMV001634491 2013-09-26) η οποία αναλύεται ως εξής:

| ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 1.351.725,57 € |
| --- | --- |
| Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%) | 243.310,60 € |
| ΣΥΝΟΛΟ | 1.595.036,17 € |
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%) | 239.255,43 € |
| ΣΥΝΟΛΟ | 1.834.291,60 € |
| ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ | 47.849,80 € |
| ΣΥΝΟΛΟ | 1.882.141,40 € |
| Φ.Π.Α. | 432.892,52 € |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 2.315.033,92 € |

- 17. Την υπ΄αριθμ. 300/29-10-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συνολικής δαπάνης 2.315.033,92€ (με Φ.Π.Α.), σε ισοζύγιο με την συνολική δαπάνη της αρχικής σύμβασης.

- 18. Την υπ΄αριθμ. 201/27-5-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων με την οποία εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συνολικής δαπάνης 2.315.033,92€ (με Φ.Π.Α.), σε ισοζύγιο με την συνολική δαπάνη της αρχικής σύμβασης.

- 19.Την υπ΄αριθμ. 472/10-12-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων με την οποία εγκρίθηκε ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συνολικής δαπάνης 2.315.033,92€ (με Φ.Π.Α.), σε ισοζύγιο με την συνολική δαπάνη της αρχικής σύμβασης.

- 20. Την υπ΄αριθμ. 403/24-10- 2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων με την οποία εγκρίθηκε ο 4ος Τελικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συνολικής δαπάνης 2.256.178,67€ (με Φ.Π.Α.), μειωτικός κατά 58.855,25€ σε σχέση με την συνολική δαπάνη της αρχικής σύμβασης.

- 21. Την υπ’ αριθμ. 409/9-11-2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων με την οποία εγκρίθηκε η τελευταία παράταση περαίωσης του έργου με ημερομηνία περαίωσης  την 30-11-2015.

- 22. Την υπ’αριθμόν 2147/29-1-2016 Τελική Επιμέτρηση Ποσοτήτων Εργασιών όπως υποβλήθηκε από την Ανάδοχο Κοινοπραξία.

- 23. Την υπ’αρίθμ. 32843/30-11-2015 Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών.

- 24. Ότι η συνολική δαπάνη του έργου για εργασίες, Γ.Ε. & Ο.Ε. , αναθεώρηση και Φ.Π.Α. ανήλθε στο ποσό των 2.256.178,67€.

- 25. Την υπ’ αριθμ. 8/25-01-17 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης πρακτικού προσωρινής παραλαβής

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Με το έργο αυτό εκτελείται η αποκατάσταση του Χ.Υ.Τ.Α. Λιβαδειάς στη Θέση «Αράσκοβα» που λειτουργούσε από το 1996 έως το 2010. Ο χώρος της Α’ φάσης του ΧΥΤΑ αναπτύσσεται σε μία έκταση 40 περίπου στρεμμάτων, εκ των οποίων 22στρέμματα καταλαμβάνει η λεκάνη υποδοχής των απορριμμάτων ενώ στα υπόλοιπα χωροθετούνται βοηθητικές εγκαταστάσεις. Οι τεχνικές παρεμβάσεις και οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι:

- Χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης και εξομάλυνσης του αναγλύφου.

- Κατασκευή έργων τελικής κάλυψης.

- Έργα διαχείρισης ομβρίων.

- Έργα φύτευσης αποκατεστημένου χώρου.

- Οικοδομικές εργασίες επέκτασης κτιρίου διοικήσεως.

- Εργασίες εγκατάστασης και λειτουργίας γεφυροπλάστιγγας.

- Εγκατάσταση τριτοβάθμιας επεξεργασίας στραγγισμάτων.

3. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 170 & 172 και Ν. 4412/2016 περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων έγινε το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής .

Έχοντας λοιπόν υπόψη τα ανωτέρω και  το  Πρωτόκολλο Οριστικής  Παραλαβής του έργου : «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Χ.Υ.Τ.Α. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» εισηγούμαστε  περί έγκρισης του.

- O δημοτικός σύμβουλος κ. Ζιώγας δήλωσε ότι θα καταψηφίσει το συγκεκριμένο θέμα διότι έχει γίνει πλήρης απορρόφηση των απρόβλεπτων το ύψος των οποίων  ήταν ιδιαίτερα υψηλό.

Κατόπιν ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του:

-την εισήγηση που είχε διανεμηθεί,

-τις διατάξεις του άρθρου 73 & 75 του Ν. 3669/2008 σε συνδυασμό με  άρθρο 136 του Ν.4070/2012

- Το από 24/4/2017 Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής  της αρμόδιας επιτροπής που συστάθηκε

με την 8/25-1-2017 απόφαση του Δ.Σ.

- τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10 και  μετά διαλογική συζήτηση

##### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει  το  Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του έργου: « ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Χ.Υ.Τ.Α. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ » που παρέλαβε η επιτροπή την 24/4/2017.-

ΛΕΥΚΟ ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Ζιώγας Γ. Παπαϊωάννου Λ.

Η απόφαση πήρε τον αριθμό   153

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Διαμαντόπουλος Ανδρέας

ΤΑ ΜΕΛΗ

| Δημητρόπουλος Ιωάννης |  |
| --- | --- |
| Κωτσαδάμ Γεώργιος | Πιστό Απόσπασμα |
| Σπυρόπουλος Δημοσθένης | Λιβαδειά αυθημερόν |
| Ντελίκος Κωνσταντίνος | Η Δήμαρχος Λεβαδέων |
| Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη |  |
| Τόλιας Δημήτριος |  |
| Τζουβάρας Νικόλαος | Γιώτα Πούλου |
| Σαλαπατάρας Στυλιανός |  |
| Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία |  |
| Κυπραίος Χρήστος |  |
| Γεωργαντά Ελισσάβετ |  |
| Καράντζαλης Δημήτριος |  |
| Θεοδωρόπουλος Στυλιανός |  |
| Αλεστάς Αθανάσιος |  |
| Παπαθανασίου Χρήστος |  |
| Καπλάνης Κωνσταντίνος |  |
| Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος |  |
| Ζιώγας Γεώργιος |  |
| Παπαϊωάννου Λουκάς |  |