Ημερομηνία 17 /5/2017

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Αρ. Πρωτ.: 12433

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2017-11ης  Συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης :157

Περίληψη

Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του Εργου : “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ”

Στη Λιβαδειά σήμερα στις 15 του μηνός Μαϊου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6.30 στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε   το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 1134711-5-2017  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ .Διαμαντόπουλου Ανδρέα , η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρα  67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.

Αφού διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες 27 σύμβουλοι δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ							ΑΠΟΝΤΕΣ

|  | Φορτώσης Αθανάσιος (Απών στο 11ο έως & 13ο Θ.Η.Δ) |  | 1 Μητάς Αλέξανδρος |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Δημητρόπουλος Ιωάννης(Απών από 13ο εως & 42ο Θ.Η.Δ) |  | 2. Γκικόπουλος Σπυρίδων |
|  | Κωτσαδάμ Γεώργιος(Απών στο 6ο & από 36 εως & 42ο Θ.Η.Δ) |  | 3 Δελής Παναγιώτης |
|  | Σπυρόπουλος Δημοσθένης (Απών από 13ο εως & 42ο Θ.Η.Δ) |  | 4. Αρκουμάνης Πέτρος |
|  | Ντελίκος Κωνσταντίνος |  | 5. Μπράλιος Νικόλαος |
|  | Διαμαντόπουλος Ανδρέας |  | 6. Θεοδώρου Θεόδωρος |
|  | Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη (Απών στο 18ο Θ.Η.Δ) |  |  |
|  | Τόλιας Δημήτριος (Απών στο3ο Θ.Η.Δ) |  |  |
|  | Τζουβάρας Νικόλαος |  |  |
|  | Σαλαπατάρας Στυλιανός (Απών στο 3ο & 36 εως 42 Θ.Η.Δ) |  |  |
|  | Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία |  |  |
|  | Κυπραίος Χρήστος |  |  |
|  | Γεωργαντά Ελισσάβετ |  |  |
|  | Καρβούνης Σωτήριος (Απών από 9ο εως & 42ο Θ.Η.Δ) |  |  |
|  | Καράντζαλης Δημήτριος |  |  |
|  | Θεοδωρόπουλος Στυλιανός (Απών από 38 εως 42 Θ.Η.Δ) |  |  |
|  | Αλεστάς Αθανάσιος |  |  |
|  | Παπαθανασίου Χρήστος |  |  |
|  | Καπλάνης Κωνσταντίνος |  |  |
|  | Ρούσσαρης Αριστείδης (Απών από 2ο εως & 42ο Θ.Η.Δ) |  |  |
|  | Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος (Απών από 14ο εως 42 Θ.Η.Δ) |  |  |
|  | Κοτσικώνας Επαμεινώνδας (Απών από 2ο εως & 42ο Θ.Η.Δ) |  |  |
|  | Αίσωπος Κωνσταντίνος (Απών από 8ο εως & 42ο Θ.Η.Δ) |  |  |
|  | Ζιώγας Γεώργιος |  |  |
|  | Σκλάβος Γεώργιος (Απών στο 7ο εως 42 Θ.Η.Δ) |  |  |
|  | Παπαϊωάννου Λουκάς |  |  |
|  | Νταντούμη Ιωάννα (Απών από 2ο εως & 42ο Θ.Η.Δ) |  |  |

Καθώς επίσης, οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων:

1.Λύτρας Παναγιώτης (Εκπρόσωπος Τ.Κ Αλαλκομενών)

Παρούσης της προσκληθείσας Δημάρχου  Πούλου Γιώτας ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης .

Εισηγούμενος το 17Ο θέμα      ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την με αριθμ. 10950/8-5-2017 εισήγηση   της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου ,η οποία αναφέρει τα παρακάτω:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ :

- Για την εκτέλεση του έργου συντάχθηκε η μελέτη με αριθμό  113/2015 από τη Τεχνική Υπηρεσία του Δ. Λεβαδέων προϋπολογισμού  δαπάνης  240.760,00 € με το ΦΠΑ.

- Με την υπ’ αριθμόν  343 / 13-11-2015 (ΑΔΑ:ΒΖ7ΩΩΛΗ-ΦΙ3)  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καταρτίστηκαν οι όροι Διακήρυξης της Δημοπρασίας που διεξήχθη στις  08-12-2015.

- Με την υπ’ αριθμόν  401 / 28-12-2015  (ΑΔΑ:Ω88ΝΩΛΗ-8ΟΙ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα πρακτικά της Δημοπρασίας και εγκρίθηκε η ανάθεση εκτέλεσης του έργου στον ΥΦΑΝΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ, με έκπτωση 46,00% . Ο έλεγχος νομιμότητας της ως άνω απόφασης έγινε  με το αρ. πρωτ. 91/5429/19-01-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης Νομού Βοιωτίας.

- Με την υπ’ αριθμόν  66 / 09-03-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων, έγινε ο έλεγχος των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών

- Η σύμβαση του έργου συνολικού ποσού 130.010,40 € με Φ.Π.Α. 23% υπεγράφη στις  14 /04/2016.

- Η συνολική προθεσμία του έργου είναι δέκα πέντε (15) μήνες , ήτοι λήξη εκτέλεσης αυτού   14/07/2016.

- Με την υπ’ αριθμόν 459  /02-12-2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων, εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου .

- Με την υπ’ αριθμόν 405/24-10-2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων, εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου .

Το έργο  χρηματοδοτείται  από πιστώσεις  “ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2013” (Σ.Α.Τ.Α). του Δ. Λεβαδέων.

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της παρούσης μελέτης είναι η  αποκατάσταση   βλαβών τών οδοστρωμάτων  σε όλο τον Καλλικρατικό Δήμο Λεβαδέων γιά την άρση η πρόληψη ατυχημάτων. Για την εκτέλεση του έργου οι βασικές εργασίες που προβλέπονται να γίνουν είναι οι εξής :

- Ανακατασκευή κατεστραμμένων κρασπεδορείθρων  με τοποθέτηση νέων

- Ανακατασκευή με αντιολησθηρές πλάκες  σε οδούς και σε πεζοδρόμους ήπιας κυκλοφορίας.

- Ανακατασκευή  προβληματικών σημείων τσιμεντοστρωμένων δημοτικών οδών.

- Επισκευές φρεατίων και εσχαρών σε δημοτικούς οδούς

- Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων, εν θερμώ ή με ψυχρή άσφαλτο

- Τοποθέτηση νέων και επισκευή παλαιών κιγκλιδωμάτων

Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 3ου Α.Π.Ε.

Ο παρών 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) συντάχθηκε  για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων όπως προέκυψαν κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών .

Δ.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο παρών 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών δεν παρουσιάζει καμιά  μεταβολή σε σχέση με την αρχική σύμβαση και ανέρχεται στο ποσό των 104.847,10 € πλέον το Φ.Π.Α. 25.163,30 €, σύνολο 130.010,40 €, ήτοι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει :

την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα συνολικής δαπάνης 130.010,40 € ( σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση), για την εκτέλεση του έργου : << ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ>>.

Κατόπιν ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

-   Ο δημοτικός σύμβουλος  κ. Ζιώγας  τόνισε την αντίθεσή του ως προς την έγκριση του 3ου ΑΠΕ  ακριβώς γιατί έχει γίνει απορρόφηση των απρόβλεπτων και δήλωσε ότι  θα ψηφίσει λευκό .

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του:

-την εισήγηση που είχε διανεμηθεί,

- τον 3ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα

- τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10 και  μετά διαλογική συζήτηση

##### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει  τον   3ου Ανακεφαλαιωτικό πίνακα o οποίος ανέρχεται στο ποσό των  130.010,40 €, ήτοι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, για την εκτέλεση του έργου : << ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ>>.

Λευκό ψήφισε ο δημοτικός σύμβουλος  κ. Ζιώγας Γ. , και Παπαϊωάννου Λ.  , για τους λόγους που αναφέρονται  στο εισηγητικό μέρος της παρούσης.

Η απόφαση πήρε τον αριθμό   157

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Διαμαντόπουλος Ανδρέας

ΤΑ ΜΕΛΗ

| Φορτώσης Αθανάσιος Κωτσαδάμ Γεώργιος | Πιστό Απόσπασμα |
| --- | --- |
| Ντελίκος Κωνσταντίνος | Λιβαδειά αυθημερόν |
| Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη | Η Δήμαρχος Λεβαδέων |
| Τόλιας Δημήτριος |  |
| Τζουβάρας Νικόλαος | Γιώτα Πούλου |
| Σαλαπατάρας Στυλιανός |  |
| Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία |  |
| Κυπραίος Χρήστος |  |
| Γεωργαντά Ελισσάβετ |  |
| Καράντζαλης Δημήτριος |  |
| Θεοδωρόπουλος Στυλιανός |  |
| Αλεστάς Αθανάσιος |  |
| Παπαθανασίου Χρήστος |  |
| Καπλάνης Κωνσταντίνος |  |
| Ζιώγας Γεώργιος |  |
| Παπαϊωάννου Λουκάς |  |