Ημερομηνία 05/9/2017

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Αρ. Πρωτ.:  21381

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2017-21ης  Συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης :312

Περίληψη

Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ”

Στη Λιβαδειά σήμερα στις 30 του μηνός Αυγούστου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.00 στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε   το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 20612/25-8-2017  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ .Διαμαντόπουλου Ανδρέα , η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρα  67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.

Αφού διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες 24 σύμβουλοι δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ							ΑΠΟΝΤΕΣ

|  | Φορτώσης Αθανάσιος (απεχώρησε στο 9ο ΘΗΔ) | 1 | Σπυρόπουλος Δημοσθένης |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Νταντούμη Ιωάννα (απεχώρησε στο 1ο ΘΗΔ) | 2 | Καρβούνης Σωτήριος |
|  | Δημητρόπουλος Ιωάννης (απεχώρησε στο 8ο ΘΗΔ) | 3 | Μητάς Αλέξανδρος |
|  | Κωτσαδάμ Γεώργιος | 4 | Γκικόπουλος Σπυρίδων |
|  | Τόλιας Δημήτριος | 5 | Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος |
|  | Ντελίκος Κωνσταντίνος (απεχώρησε στο 9ο ΘΗΔ) | 6 | Δελής Παναγιώτης |
|  | Διαμαντόπουλος Ανδρέας | 7 | Κοτσικώνας Επαμεινώνδας |
|  | Κοσκοβόλη –Γιαχρίτση Αικατερίνη (απούσα στο 5ο & 6ο ΘΗΔ) | 8 | Παπαϊωάννου Λουκάς |
|  | Τζουβάρας Νικόλαος |  |  |
|  | Σαλαπατάρας Στυλιανός (απεχώρησε στο 20ο ΘΗΔ) |  |  |
|  | Κοσμίδη – Περλεπέ Πανωραία (απεχώρησε στο 2ο ΘΗΔ) |  |  |
|  | Κυπραίος Χρήστος |  |  |
|  | Γεωργαντά Ελισσάβετ |  |  |
|  | Καράντζαλης Δημήτριος |  |  |
|  | Θεοδωρόπουλος Στυλιανός |  | Αν και κλήθηκαν νόμιμα |
|  | Αλεστάς Αθανάσιος |  |  |
|  | Παπαθανασίου Χρήστος (απεχώρησε στο 20ο ΘΗΔ) |  |  |
|  | Καπλάνης Κωνσταντίνος (απεχώρησε στο 17ο ΘΗΔ) |  |  |
|  | Ρούσσαρης Αριστείδης (προσήλθε στο 1ο Θ.Η.Δ , απεχώρησε στο 9ο Θ.Η.Δ) |  |  |
|  | Αρκουμάνης Πέτρος (απών στο 3Ο ΘΗΔ) |  |  |
|  | Μπράλιος Νικόλαος (απεχώρησε στο 9ο ΘΗΔ) |  |  |
|  | Αίσωπος Κωνσταντίνος (απών στο 11ο ,12ο – απεχώρησε στο 15ο ΘΗΔ) |  |  |
|  | Ζιώγας Γεώργιος |  |  |
|  | Σκλάβος Γεώργιος |  |  |
|  | Θεοδώρου Θεόδωρος |  |  |

Εισηγούμενος το 12Ο θέμα ημερήσιας διάταξης, ο  Πρόεδρος  έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την  υπ αριθμ. πρωτ.. 20314/21-08-2017  εισήγηση  της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων η οποία αναφέρει τα παρακάτω .

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- Για την εκτέλεση του έργου συντάχθηκε η μελέτη με αριθμό  113/2015 από τη Τεχνική Υπηρεσία του Δ. Λεβαδέων προϋπολογισμού  δαπάνης  240.760,00 € με το ΦΠΑ.

- Με την υπ’ αριθμόν  343 / 13-11-2015 (ΑΔΑ:ΒΖ7ΩΩΛΗ-ΦΙ3)  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καταρτίστηκαν οι όροι Διακήρυξης της Δημοπρασίας που διεξήχθη στις  08-12-2015.

- Με την υπ’ αριθμόν  401 / 28-12-2015  (ΑΔΑ:Ω88ΝΩΛΗ-8ΟΙ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα πρακτικά της Δημοπρασίας και εγκρίθηκε η ανάθεση εκτέλεσης του έργου στον ΥΦΑΝΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ, με έκπτωση 46,00% . Ο έλεγχος νομιμότητας της ως άνω απόφασης έγινε  με το αρ. πρωτ. 91/5429/19-01-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης Νομού Βοιωτίας.

- Με την υπ’ αριθμόν  66 / 09-03-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων, έγινε ο έλεγχος των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών

- Η σύμβαση του έργου συνολικού ποσού 130.010,40 € με Φ.Π.Α. 23% υπεγράφη στις  14 /04/2016.

- Η συνολική προθεσμία του έργου είναι δέκα πέντε (15) μήνες , ήτοι λήξη εκτέλεσης αυτού   14/07/2016.

- Με την υπ’ αριθμόν 459  /02-12-2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων, εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου .

- Με την υπ’ αριθμόν 405/24-10-2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων, εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου .

- Με την υπ’ αριθμόν 157/15-05-2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων, εγκρίθηκε ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου .

Το έργο  χρηματοδοτείται  από πιστώσεις  “ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2013” (Σ.Α.Τ.Α). του Δ. Λεβαδέων.

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της παρούσης μελέτης είναι η  αποκατάσταση   βλαβών τών οδοστρωμάτων  σε όλο τον Καλλικρατικό Δήμο Λεβαδέων γιά την άρση η πρόληψη ατυχημάτων. Για την εκτέλεση του έργου οι βασικές εργασίες που προβλέπονται να γίνουν είναι οι εξής :

- Ανακατασκευή κατεστραμμένων κρασπεδορείθρων  με τοποθέτηση νέων

- Ανακατασκευή με αντιολησθηρές πλάκες  σε οδούς και σε πεζοδρόμους ήπιας κυκλοφορίας.

- Ανακατασκευή  προβληματικών σημείων τσιμεντοστρωμένων δημοτικών οδών.

- Επισκευές φρεατίων και εσχαρών σε δημοτικούς οδούς

- Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων, εν θερμώ ή με ψυχρή άσφαλτο

- Τοποθέτηση νέων και επισκευή παλαιών κιγκλιδωμάτων

Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 4ου Α.Π.Ε.

Ο παρών 4ος Ανακεφαλαιωτικός & Τακτοποιητικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) συντάχθηκε   για να συμπεριλάβει τις ποσότητες όπως προέκυψαν μετά το πέρας της εκτέλεσης των εργασιών .

Δ.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο παρών 4ος Ανακεφαλαιωτικός & Τακτοποιητικός Πίνακας Εργασιών είναι μειωτικός ως προς το ποσό των εργασιών κατά 1.940,77 €, είναι μειωτικός ως προς το ποσό των απροβλέπτων κατά 13.551,20 € (δεν χρησιμοποιήθηκε το ποσό των απροβλέπτων), είναι μειωτικός επίσης και ως προς το ποσό της αναθεώρησης κατά 1.806,99 € (δεν χρησιμοποιήθηκε το ποσό της αναθεώρησης)  είναι δηλαδή μειωτικός  κατά 17.298,96 € πλέον το Φ.Π.Α., ήτοι μειωτικός συνολικά κατά 20.393,71 €, σε σχέση με την αρχική σύμβαση, .

Ο παρών 4ος Ανακεφαλαιωτικός & Τακτοποιητικός Πίνακας Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 88.400,55 € πλέον το Φ.Π.Α. 21.216,14 €, ήτοι σύνολο 109.616,69  €,

προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει :

την έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού & Τακτοποιητικού πίνακα συνολικής δαπάνης 109.616,69 € ( μειωτικός ως προς την αρχική σύμβαση), για την εκτέλεση του έργου : << ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ>>.

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του:

-την εισήγηση που είχε διανεμηθεί,

- τον 4ο ανακεφαλαιωτικό και Τακτοποιητικό πίνακα που είχε διανεμηθεί

- τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10 και  μετά διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον από 16/08/2017  4ου Ανακεφαλαιωτικό & Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ»  ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των  88.400,55 € πλέον το Φ.Π.Α. 21.216,14 €, ήτοι σύνολο 109.616,69  €,  ο οποίος είναι μειωτικός κατά 20.393,71 €  σε σχέση με το ποσό της αρχικής σύμβασης.

Η απόφαση πήρε τον αριθμό   312

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Διαμαντόπουλος Ανδρέας

ΤΑ ΜΕΛΗ

| Φορτώσης Αθανάσιος |  |
| --- | --- |
| Κωτσαδάμ Γεώργιος | Πιστό Απόσπασμα |
| Τόλιας Δημήτριος | Λιβαδειά αυθημερόν |
| Κοσκοβόλη –Γιαχρίτση Αικατερίνη | Η Δήμαρχος Λεβαδέων |
| Τζουβάρας Νικόλαος |  |
| Σαλαπατάρας Στυλιανός |  |
| Κυπραίος Χρήστος |  |
| Γεωργαντά Ελισσάβετ |  |
| Καράντζαλης Δημήτριος | Γιώτα Πούλου |
| Θεοδωρόπουλος Στυλιανός |  |
| Αλεστάς Αθανάσιος |  |
| Παπαθανασίου Χρήστος |  |
| Καπλάνης Κωνσταντίνος |  |
| Αρκουμάνης Πέτρος |  |
| Ζιώγας Γεώργιος |  |
| Σκλάβος Γεώργιος |  |
| Θεοδώρου Θεόδωρος |  |