Ημερομηνία 27/9/2017

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Αρ. Πρωτ.: 23328

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2017-24ης  Συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης :350

Περίληψη

Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και Τακτοποιητικού του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην Τ. Κ. Κορώνειας

Στη Λιβαδειά σήμερα στις 20 του μηνός Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 6.30 στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε   το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 22299/15-9-2017  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ .Διαμαντόπουλου Ανδρέα , η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρα  67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.

Αφού διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες 27 σύμβουλοι δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ							ΑΠΟΝΤΕΣ

|  | Φορτώσης Αθανάσιος | 1 | Σπυρόπουλος Δημοσθένης |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Δημητρόπουλος Ιωάννης (απεχώρησε στο 7ο ΘΗΔ) | 2 | Θεοδωρόπουλος Στυλιανός |
|  | Κωτσαδάμ Γεώργιος | 3 | Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος |
|  | Τόλιας Δημήτριος | 4 | Σκλάβος Γεώργιος |
|  | Ντελίκος Κωνσταντίνος | 5 | Θεοδώρου Θεόδωρος |
|  | Διαμαντόπουλος Ανδρέας | 6 | Νταντούμη Ιωάννα |
|  | Κοσκοβόλη –Γιαχρίτση Αικατερίνη (απούσα στο 9+13ΘΗΔ) |  | Αν και κλήθηκαν νόμιμα |
|  | Τζουβάρας Νικόλαος |  |  |
|  | Σαλαπατάρας Στυλιανός (απεχώρησε στο10ο ΘΗΔ) |  |  |
|  | Κοσμίδη – Περλεπέ Πανωραία (απεχώρησε στο 11ο ΘΗΔ) |  |  |
|  | Κυπραίος Χρήστος |  |  |
|  | Γεωργαντά Ελισσάβετ |  |  |
|  | Καρβούνης Σωτήριος |  |  |
|  | Καράντζαλης Δημήτριος |  |  |
|  | Αλεστάς Αθανάσιος |  |  |
|  | Παπαθανασίου Χρήστος |  |  |
|  | Καπλάνης Κωνσταντίνος |  |  |
|  | Ρούσσαρης Αριστείδης ( απεχώρησε στο 19ο Θ.Η.Δ) |  |  |
|  | Μητάς Αλέξανδρος (απεχώρησε στο 4ο ΘΗΔ) |  |  |
|  | Γκικόπουλος Σπυρίδων (απεχώρησε στο15ο ΘΗΔ) |  |  |
|  | Δελής Παναγιώτης (απεχώρησε στο1ο ΘΗΔ) |  |  |
|  | Κοτσικώνας Επαμεινώνδας (απεχώρησε στο10ο ΘΗΔ) |  |  |
|  | Αρκουμάνης Πέτρος |  |  |
|  | Μπράλιος Νικόλαος (απεχώρησε στο 18ο ΘΗΔ) |  |  |
|  | Αίσωπος Κωνσταντίνος ( (απεχώρησε στο 3ο ΘΗΔ)) |  |  |
|  | Ζιώγας Γεώργιος |  |  |
|  | Παπαϊωάννου Λουκάς (απεχώρησε στο 8ο ΘΗΔ) |  |  |

Καθώς επίσης, οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων εκ των οποίων  παρέστη μόνο ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Ανθοχωρίου κ. Μωραϊτης Λουκάς.

Εισηγούμενος το 20Ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης, ο  Πρόεδρος   έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου  την υπ αριθμ. 22201/14-9-2017 εισήγηση  της Δ/νσης   Tεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στην οποία αναφέρονται :

1  ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

- Για την εκτέλεση του έργου συντάχθηκε η μελέτη με αριθμό 40/2015 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων προϋπολογισμού  δαπάνης 56.000,00€ με ΦΠΑ.

- Με το υπ΄ αριθμό 15REQ002667944 2015-03-27 έγγραφο καταχωρήθηκε ως πρωτογενές αίτημα στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων

- Με την υπ΄ αριθμό 103/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου παραλήφθηκε η υπ΄ αριθμό 40/2015 τεχνική μελέτη του ανωτέρω έργου.

- Με την υπ΄ αριθμό 110/2015 (ΑΔΑ: 7ΕΚΦΩΛΗ-34Λ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε ο τρόπος δημοπράτησης του έργου.

- Με την υπ΄ αριθμό 125/2015 (ΑΔΑ: ΩΟΩΖΩΛΗ-ΞΣ1) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης του έργου (15PROC002756720 2015-05-07)

- Με το υπ΄ αριθμό 10295/2015 έγγραφο δημοσιεύθηκε σε μία εφημερίδα  η περίληψη της διακήρυξης δημοπρασίας του έργου

- Με την υπ΄ αριθμό 174/2015 (ΑΔΑ: 70ΟΟΩΛΗ-Ε5Λ) απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας του έργου

- Ανάδοχος κατασκευής του έργου αναδείχθηκε ο Βαρελάς Ηλίας

- Στις 24-06-2015 υπεγράφη μεταξύ του Δημάρχου και του αναδόχου εργολαβική σύμβαση ποσού 34.958,20€ με ΦΠΑ (15SYMV002889922 2015-07-03).

- Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου ήταν τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

- Ο Κ.Α. εξόδων του Π/Υ του Δήμου Λεβαδέων που είναι εγγεγραμμένο το εν λόγω έργο είναι ο 30/7326.401

- Με την υπ' αριθμόν 273/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου συνολικής δαπάνης 34.958,19€  σε ισοζύγιο με το ποσό της σύμβασης .

2.      ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της παρούσης μελέτης είναι η κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Κορώνειας για αντιστήριξη Κοινοτικού Δρόμου παρά την οικία Μπελεσάκου Χαράλαμπου σε μήκος 32,00μ. και ύψους 4.00μ.

Οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν για τη κατασκευή του εν λόγω έργου είναι :

- Καθαίρεση τμήματος του υπάρχοντος τσιμεντοστρωμένου δρόμου.

- Εκσκαφή θεμελίων σε μήκος 32,00μ.

- Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 σύμφωνα με τα σχέδια της υπηρεσίας σε μήκος 32.00μ. και ύψος 4,00μ..

- Επιχώσεις με υλικό λατομείου

- Επίστρωση με θραυστό υλικό λατομείου.

- Τσιμεντόστρωση τμήματος της δημοτικής οδού με σκυρόδεμα C 16/20.

Κατασκευή σιδηρών κιγκλιδωμάτων και βαφή αυτών.

3.   ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 2ΟΥ ΑΠΕ

Ο υποβαλλόμενος προς έγκριση 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών  και Τακτοποιητικός συντάχθηκε προκειμένου:

- να τακτοποιηθεί το έργο λογιστικά  και να παραληφθεί από αρμόδια Επιτροπή

4.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο υποβαλλόμενος προς έγκριση 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και Τακτοποιητικός είναι μικρότερος σε δαπάνη από το ποσό της αρχικής σύμβασης και ανέρχεται στο ποσό των 32.783,77 € ( εκ των οποίων 26.653,47€ είναι για εργασίες και  6.130,30€  για Φ.Π.Α. 23% ( Φ.Π.Α. ο οποίος ίσχυε κατά την εκτέλεση του έργου )  , μειωμένος δηλαδή κατά 2.174,43€ τα οποία προκύπτουν από αυξομειώσεις των συμβατικών εργασιών και από την μη ανάλωση τμήματος των απρόβλεπτων του έργου και των αναθεωρήσεων )

Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας και Τακτοποιητικός συντάχθηκε βάσει του άρθρου 57 του Ν. 3669/08

Έχοντας λοιπόν υπόψη τα ανωτέρω και :

- το άρθρο 57 παραγρ.4 του Ν3669/08 περί χρήσης των «επί έλασσον δαπανών»

(δεν έχουμε επί έλασσον δαπάνες)

- το ότι ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις για την σύνταξη του ανακεφαλαιωτικού που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Τη έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και Τακτοποιητικού που ανέρχεται στο ποσό των 32.783,77€  της αρχικής σύμβασης του έργου: «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Κορώνειας»

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του:

-την εισήγηση που είχε διανεμηθεί,

- τον 2ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα

- τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10 και  μετά διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  τον   2ο Ανακεφαλαιωτικό και Τακτοποιητικό πίνακα του έργου  <<  «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην Τ. Κ. Κορώνειας>> o οποίος ανέρχεται στο ποσό των 32.783,77 € , και εμφανίζεται  μειωμένος  κατά 2.174,43€  από την  αρχική σύμβαση του έργου .

Η απόφαση πήρε τον αριθμό   350

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Διαμαντόπουλος Ανδρέας

ΤΑ ΜΕΛΗ

| Φορτώσης Αθανάσιος | Πιστό Απόσπασμα |
| --- | --- |
| Κωτσαδάμ Γεώργιος | Λιβαδειά αυθημερόν |
| Τόλιας Δημήτριος | Η Δήμαρχος Λεβαδέων |
| Ντελίκος Κωνσταντίνος |  |
| Διαμαντόπουλος Ανδρέας |  |
| Κοσκοβόλη –Γιαχρίτση Αικατερίνη |  |
| Τζουβάρας Νικόλαος | Γιώτα Πούλου |
| Κυπραίος Χρήστος |  |
| Γεωργαντά Ελισσάβετ |  |
| Καρβούνης Σωτήριος |  |
| Καράντζαλης Δημήτριος |  |
| Αλεστάς Αθανάσιος |  |
| Παπαθανασίου Χρήστος |  |
| Καπλάνης Κωνσταντίνος |  |
| Αρκουμάνης Πέτρος |  |
| Μπράλιος Νικόλαος |  |
| Ζιώγας Γεώργιος |  |